Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Повышение энергоэффективности Асиновского района»

Ответственный исполнитель А.А. Меркушев

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы | Повышение энергоэффективности Асиновского района | | | | | |
| 1.1 | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Асиновского района, подлеж. газификации | % | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района на 2016-2021 годы | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района | | | | | |
| 2.1.1 | Объем реализации природного газа потребителям Асиновского района для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб./год | 0 | 0 | 0 | - | Газовые сети построены в 2016 году, не введены в эксплуатацию |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 | Развитие газотранспортной инфраструктуры. Строительство внутрипоселковых газопроводов на территории населенных пунктов, подлежащих газификации. | | | | | |
| 2.2.1 | Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Асиновского района | км | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.2 | Количество населенных пунктов Асиновского района, получивших техническую возможность газификации | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.3 | Задача 2 подпрограммы 1 | Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения | | | | | |
| 2.3.1 | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения (в т.ч. земельных участков) | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.3.2 | Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.4 | Задача 3 подпрограммы 1 | Модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов и локальных объектов Асиновского района с учетом строительства источников выработки тепловой энергии на природном газе | | | | | |
| 2.4.1 | Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных, локальных котельных, объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.4.2 | Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных, локальных котельных, объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива | МВт | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.5 | Задача 4 подпрограммы 1 | Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Асиновского района | | | | | |
| 2.5.1 | Количество заключенных договоров поставки газа с потребителями – физическими лицами в Асиновском районе | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | Отсутствует | | | | | |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта | | | | | |
| 3.2 | Соисполнитель | Администрация Асиновского района | | | | | |
| 3.3 | Участники | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта, МАУ «Асиновское имущественное казначейство», Управление финансов | | | | | |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 05021100000000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района» | 05021110000000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Строительство распределительных газопроводов на территории н.п. Асиновского района | 05021110100000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1 Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение» | 05021110101000 | Администрация Асиновского района | 1810,00 | 1810,00 | 1100,00 | 0 |
| Ведомственная целевая программа 1.1 | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| Обеспечивающая программа | Отсутствует |  |  |  |  |  |