АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на

территории Асиновского района в 2015 году

17.02.2015	             №130

г. Асино

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  для подготовки и выполнения мероприятий по организованному пропуску весеннего ледохода и паводковых вод в 2015 году

1. На паводкоопасный период возложить обязанности районной противопаводковой комиссии на комиссию по чрезвычайным ситуациям и  обеспечению пожарной безопасности Асиновского района.

2. На время проведения необходимых противопаводковых мероприятий  ввести дополнительно в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Асиновского района:

Шукель В.А.	- директор МУП «Спецавтохозяйство»

Козлов Б.П. – и. о.директора ООО «Асиновское АТП» (по согласованию)

3. Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов к половодью и для стабилизации обстановки в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций (приложение 1).

4. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод (половодья) в Асиновском районе в 2015 году (приложение 2).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, независимо от форм собственности, имеющих материальные ценности в зонах предполагаемых затоплений, принять все меры для их своевременного вывоза или обеспечения сохранности на месте.

6. Рекомендовать руководителям территориального отдела Управления «Роспотребнадзора» в Асиновском районе (Лабунец Е.П.), ОГБУЗ  «Асиновская РБ» (Домнич О.Ю.) организовать работу по проведению санитарно-эпидеологических мероприятий в подтапливаемых населенных пунктах, создать необходимые запасы медикаментов в населенных пунктах, с которыми может быть нарушено сообщение.

7. Рекомендовать Главе администрации Асиновского городского поселения и Главам сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Асиновский

район», создать комиссии и разработать планы мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, в которых определить силы и средства для проведения аварийно-спасательных работ.

8.  Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном  сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского района  по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. Юрченко.

Глава Асиновского района							А.Е. Ханыгов

Приложение 1

к распоряжению

администрации Асиновского района

от 17.02.2015 №130

С О С Т А В

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных,

культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов к половодью и для стабилизации обстановки в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций

| № пп | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон (рабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Юрченко Алексей Александрович | первый заместитель Главы администрации Асиновского района, председатель комиссии | 2-12-21 |
| 2. | Тюльменков Николай Александрович | начальник отдела АПК администрации Асиновского района, заместитель председателя комиссии | 2-11-72 |
| 3. | Юрченко Анатолий Владимирович | ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района, секретарь комиссии | 2-20-98 |
|  | Члены комиссии: |  |  |
| 4. | Шукель Владимир Александрович | директор МУП «Спецавтохозяйство» | 2-59-82 |
| 6. | Козлов Борис Петрович | и. о. директора ООО «Асиновское АТП» | 2-13-55 |
| 7. | Прохоренко Светлана Владимировна | начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | 2-41-70 |
| 8. | Ефименко Сергей Викторович | начальник Управления культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 2-28-25 |
| 9. | Казарин Виктор Викторович | начальник Управления образования администрации Асиновского района |  |
| 10. | Ефремов Вячеслав Васильевич | Глава Батуринского сельского поселения | 4-11-25 |
| 11. | Бурков Дмитрий Сергеевич | Глава Новониколаевского сельского поселения | 4-21-17 |
| 12. | Петров Сергей Леонтьевич | Глава Новиковского сельского поселения | 4-41-66 |
| 13. | Овсянников Виктор Петрович | Глава Большедороховского сельского поселения | 4-71-21 |

# Приложение 2

к распоряжению

администрации Асиновского района

от 17.02.2015 № 130

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организованному пропуску паводковых вод (половодья)

в Асиновском районе в 2015 году.

| № | Мероприятия | Ответственный | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Создание комиссии по пропуску паводковых вод в администрациях поселений, на предприятиях, попадающих в зону затопления. | Юрченко А.А. Юрченко А.В. Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П | 24.02.2015 |  |
|  | Командно-штабная тренировка с комиссией ЧС и ПБ Асиновского района на тему «Действия органов управления и сил Асиновского звена РСЧС при ликвидации последствий паводка и наводнения » | Юрченко А.А. Юрченко А.В. | 24-25.02.2015 |  |
|  | Обеспечить беспрепятственные подъезды к гидротехническим сооружениям. | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П | 12.03.2015 |  |
|  | Назначить должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П. | 12.03.2015 |  |
|  | Аттестовать, в установленном порядке лиц назначенных ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П | 23.03.2015 |  |
|  | Подготовить и передать на согласование в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Асиновского района сметы расходов на работы по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод (укрепление мостов, насыпи дорог, завоз и подсыпка дорог, завоз и подсыпка грунта по укреплению дамб, подготовка мест расселения эвакуируемого населения из зон затопления). | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. Самодуров Е.Н. | 20.03.2015 |  |
|  | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Красильников М.Б. Бурков Д.С. Ефремов В.В. Овсянников В.П. | до 20.03.2015 |  |
|  | Организация проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления. | Лабунец Е.П. Домнич О.Ю. | 27.03.2015 |  |
|  | Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Главы поселений | до 01.04.2015 |  |
|  | Разработать порядок накопления резервного запаса и отпуска ГСМ в населенных пунктах, которые могут быть отделены паводком от основной территории, а так же порядок отпуска ГСМ для привлекаемых сил и средств на период осуществления противопаводковых мероприятий. | Ефремов В.В. Бурков Д.С. | до 01.04.2015 |  |
|  | Выполнить ревизию запорной арматуры гидротехнических сооружений | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П | 01.04.2015 |  |
|  | Организовать работу по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | 01.04.2015 |  |
|  | Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения паводка, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение (с. Батурино, д. Копыловка, п. Первопашенск, д. Гарь, с. Тихомировка, п. Причулымский, п. Вознесенка). | Красильников М.Б. Бурков Д.С. Овсянников В.П. Ефремов В.В. | 01.04.2015 |  |
| . | Провести осмотр затапливаемой местности, состояния противопаводковых дамб, обвалований скважин на Орловском водозаборе, затворов шлюзов на Новиковском водохранилище | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | 20.03.2015 |  |
|  | Довести до сведения населения границы территорий возможного затопления. | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | 03.04.2015 |  |
|  | Подготовка к работе передвижной станции перекачки и обеспечение ее работы. | Красильников М.Б. | 03.04.2015 |  |
|  | Организовать постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений. | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П. | 03.04.2015 |  |
|  | Назначить ответственных лиц по контролю за расчисткой входных и выходных оголовок водосбросных и ледозащитных сооружений, закрытием задвижек в дамбах. | Красильников М.Б. Петров С.Л. | 24.02.2015 |  |
|  | Определение состава сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье, для проведения спасательных работ | Красильников М.Б. Бурков Д.С. Овсянников В.П. Ефремов В.В. | 12.03.2015 |  |
|  | Проработать вопросы размещения и питания привлекаемых сил для проведения аварийно – спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | Красильников М.Б. Бурков Д.С. Овсянников В.П. Ефремов В.В. | 03.04.2015 |  |
|  | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | 03.04.2015 |  |
|  | Подготовить и содержать в технической готовности авто и плав.средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, при необходимости заключить договоры с владельцами плав.средств. | Ефремов В.В. Красильников М.Б. Бурков Д.С. Овсянников В.П. | 03.04.2015 |  |
|  | Определить состав сил и средств, порядок тушения возможных пожаров на отрезанных водой территориях. | Ефремов В.В. Бурков Д.С. | до 12.03.2015 |  |
|  | Составление графика дежурств ответственных лиц из состава администрации района. | Юрченко А.В. | 03.04.2015 |  |
|  | Составление плана отгона животных, порядка обеспечения его кормами и ветеринарным обслуживанием. | Тюльменков Н.А. | 20.03.2015 |  |
|  | Провести проверку наличия и мест хранения пестицидов и агрохимикатов в целях недопущения экологических происшествий | Тюльменков Н.А. Главы поселений | 20.03.2015 |  |
|  | Проведение проверки состояния и очистки дренажей и водоотводных канав по улицам города Асино. | Красильников М.Б. | 10.04.2015 |  |
|  | Проведение проверки состояния объектов электроснабжения населенных пунктов, предприятий. Обеспечить надежное транспортное сообщение по дорогам районного и внутрихозяйственного значения (для этого очистить водоотводные канавы и кюветы, инженерные защиты мостов). | Тараданов С.Г. Самодуров Е.Н. | 10.04.2015 |  |
|  | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях ( быстрое повышение уровня воды, ее распространение на незатопленные территории особенно в ночное время). | Красильников М.Б. Бурков Д.С. Ефремов В.В. Овсянников В.П | до 03.04.2015 |  |
| 4. | Уточнение табеля дежурства медперсонала на период эвакуации населения в местах его размещения. Создание необходимого запаса медикаментов для оказания медпомощи. | Домнич О.Ю. | 13.04.2015 |  |
|  | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления, завершить вывоз кормов с затопляемых лугов. | Ефремов В.В. Красильников М.Б. Бурков Д.С | до 13.04.2015 |  |
|  | Провести необходимые работы по укреплению гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод. | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. | 13.04.2015 |  |
|  | Подготовить запас талого грунта, крупного щебня, мешков с песком в районе расположения гидротехнических сооружений. | Красильников М.Б. Петров С.Л. Овсянников В.П. | 13.04.2015 |  |
|  | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Красильников М.Б. Бурков Д.С. Ефремов В.В. Овсянников В.П | до 15.04.2015 |  |
|  | Организация проверки готовности сельских администраций к весеннему половодью | Юрченко А.А. Юрченко А.В. | до 17.04.2015 |  |
| 13. | Организовать опорожнение емкости пруда до безопасного уровня при их сезонном заполнении. | Петров С.Л. | 21.04.2015 |  |
|  | Создание водомерного поста на р. Чулым | Красильников М.Б. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | до 21.04.2015 |  |
|  | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Главы поселений ЕДДС | на период половодья |  |
|  | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | КЧС | по мере необходимости. |  |

Возможны корректировки по срокам исполнения мероприятий в зависимости от развития паводковой обстановки, поступающих рекомендаций ГУ МЧС России по Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области.

Ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности					А.В. Юрченко