АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мероприятиях по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых

вод на территории Асиновского района в 2017 году

06.02 .2017	             № 89

г. Асино

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  для подготовки и выполнения мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2017 году

1. На паводкоопасный период возложить обязанности районной противопаводковой комиссии на комиссию по чрезвычайным ситуациям и  обеспечению пожарной безопасности Асиновского района.

2. На время проведения необходимых противопаводковых мероприятий  ввести дополнительно в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Асиновского района:

Шукель В.А.	- директор МУП «Спецавтохозяйство»;

Витрук Н.Н. – директор ООО «Асиновское АТП» (по согласованию)

3. Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, образовательных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов к половодью и для стабилизации обстановки в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций согласно приложению 1.

4. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в Асиновском районе в 2017 году согласно приложению 2.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, независимо от форм собственности, имеющих материальные ценности в зонах предполагаемых затоплений, принять все меры для их своевременного вывоза или обеспечения сохранности на месте.

6. Рекомендовать руководителям территориального отдела Управления «Роспотребнадзора» в Асиновском районе (Лабунец Е.П.), ОГБУЗ  «Асиновская РБ» (Левшин А.В.) организовать работу по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населенных пунктах, создать необходимые запасы медикаментов в населенных пунктах, с которыми может быть нарушено сообщение.

7. Рекомендовать Главе администрации Асиновского городского поселения и Главам сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Асиновский

район», создать комиссии и разработать планы мероприятий по борьбе с талыми водами, по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод, в которых определить силы и средства для проведения аварийно-спасательных работ.

8. Рекомендовать руководителю ЗАО «Роскитинвест» создать комиссию и разработать план мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод, в которых определить силы и средства для проведения аварийно-восстановительных работ

9.  Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном  сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского района  по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Глава Асиновского района							А.Е. Ханыгов

Приложение 1

к распоряжению

администрации Асиновского района

от 06.02.2017 № 89

С О С Т А В

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, образовательных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов к половодью и для стабилизации обстановки в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций

| № пп | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон (рабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Юрченко Алексей Александрович | первый заместитель Главы администрации Асиновского района, председатель комиссии | 2-12-21 |
| 2. | Прохоренко Светлана Владимировна | начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района, заместитель председателя комиссии | 2-41-70 |
| 3. | Юрченко Анатолий Владимирович | ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района, секретарь комиссии | 2-12-15 |
|  | Члены комиссии: |  |  |
| 4. | Шукель Владимир Александрович | директор МУП «Спецавтохозяйство» | 2-59-82 |
| 6. | Витрук Николай Николаевич | директор ООО «Асиновское АТП» | 2-13-55 |
| 7. | Котов Алексей Владимирович | начальник отдела АПК администрации Асиновского района, | 2-11-72 |
| 8. | Ефименко Сергей Викторович | начальник Управления культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 2-28-25 |
| 9. | Казарин Виктор Викторович | начальник Управления образования администрации Асиновского района | 2-29-53 |
| 10. | Костенков Андрей Григорьевич | Глава администрации Асиновского городского поселения | 2-32-51 |
| 11. | Ефремов Вячеслав Васильевич | Глава Батуринского сельского поселения | 4-11-25 |
| 12. | Бурков Дмитрий Сергеевич | Глава Новониколаевского сельского поселения | 4-21-17 |
| 13. | Петров Сергей Леонтьевич | Глава Новиковского сельского поселения | 4-41-66 |
| 14. | Овсянников Виктор Петрович | Глава Большедороховского сельского поселения | 4-71-21 |

# Приложение 2

к распоряжению

администрации Асиновского района

от  06.02. 2017 № 89

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод

в Асиновском районе в 2017 году.

| № | Мероприятия | Ответственный | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Создание комиссий и разработка планов мероприятий по борьбе с талыми водами, по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в администрациях поселений, на предприятиях, попадающих в зону затопления. | Костенков А.Г. Ефремов В.В. Бурков Д.С. Карпенко А.В. Петров С.Л. Овсянников В.П. Баранов Г.И. | 10.02.2017 |  |
|  | Командно-штабная тренировка с комиссией ЧС и ПБ Асиновского района на тему «Действия органов управления и сил Асиновского звена РСЧС при ликвидации последствий паводка и наводнения » | Юрченко А.А. Юрченко А.В. | 16 – 17.03. 2017 |  |
|  | Провести проверку системы оповещения населения о ЧС, разработать схему наблюдения и передачи информации за прохождением весеннего половодья и паводка в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Асиновского района. | Костенков А.Г. Ефремов В.В. Бурков Д.С Петров С.Л. | 11.03.2017 |  |
|  | Обеспечить беспрепятственные подъезды к гидротехническим сооружениям. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. | 14.03.2017 |  |
|  | Назначить ответственных лиц по контролю за расчисткой входных и выходных оголовков водосбросных и ледозащитных сооружений, закрытием задвижек в дамбах. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. | 11.03.2017 |  |
|  | Назначить должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. | 10.03.2017 |  |
|  | Аттестовать, в установленном порядке лиц назначенных ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П | 24.03.2017 |  |
|  | Провести осмотр затапливаемой местности, Произвести осмотр состояния ограждающих дамб: г. Асино; п. Причулымский; п. Вознесенка; д. Победа; обвалований скважин на Орловском водозаборе, затворов шлюзов на Новиковском водохранилище с составлением актов визуального осмотра объектов. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | 20.03.2017 |  |
|  | Выполнить ревизию запорной арматуры гидротехнических сооружений | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П | 27.03.2017 |  |
|  | Организовать постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. | 27.03.2017 |  |
|  | Провести необходимые работы по укреплению гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. | 14.04.2017 |  |
|  | Подготовить запас талого грунта, крупного щебня, мешков с песком в районе расположения гидротехнических сооружений. | Костенков А. Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. | 14.04.2017 |  |
|  | Подготовить и передать на согласование в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Асиновского района сметы расходов на работы по подготовке к проведению организованного пропуска весеннего половодья и паводковых вод (укрепление мостов, насыпи дорог, завоз и подсыпка дорог, завоз и подсыпка грунта по укреплению дамб, подготовка мест расселения эвакуируемого населения из зон затопления). | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. Самодуров Е.Н. | до 21.03.2017 |  |
|  | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Костенков А.Г. Бурков Д.С. Ефремов В.В. Овсянников В.П. | до 17.02.2017 |  |
|  | Организация проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления. | Лабунец Е.П. Левшин А.В. | 28.03.2017 |  |
|  | Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности весеннего паводка и половодья, основных мерах безопасности в этот период. | Главы поселений | до 31.03.2017 |  |
|  | Разработать порядок накопления резервного запаса и отпуска ГСМ в населенных пунктах, которые могут быть отделены паводком от основной территории, а так же порядок отпуска ГСМ для привлекаемых сил и средств на период осуществления противопаводковых мероприятий. | Ефремов В.В. Бурков Д.С. | до 17.02.2017 |  |
|  | Организовать работу по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | до 31.03.2017 |  |
|  | Создать необходимые запасы продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение (с. Батурино, д. Копыловка, п. Первопашенск, д. Гарь, п. Причулымский, п. Вознесенка). | Костенков А.Г. Бурков Д.С. Овсянников В.П. Ефремов В.В. | 31.03.2017 |  |
|  | Довести до сведения населения границы территорий возможного затопления. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | 31.03.2017 |  |
|  | Подготовить к работе передвижную дизельную перекачивающую станцию и обеспечение контроля за ее работой | Костенков А.Г. | 04.04.2017 |  |
|  | Определение состава сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье и паводок, для проведения аварийно-восстановительных работ | Костенков А.Г. Бурков Д.С. Овсянников В.П. Ефремов В.В. | 14.03.2017 |  |
|  | Проработать вопросы размещения и питания привлекаемых сил для проведения аварийно – восстановительных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод. | Костенков А.Г. Бурков Д.С. Овсянников В.П. Ефремов В.В. | 04.04.2017 |  |
|  | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Костенков А.Г. Петров С.Л. Овсянников В.П. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | 04.04.2017 |  |
|  | Подготовить и содержать в технической готовности авто и плав. средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, при необходимости заключить договоры с владельцами плав.средств. | Костенков А.Г. Ефремов В.В. Бурков Д.С. Овсянников В.П. | 04.04.2017 |  |
|  | Определить состав сил и средств, порядок тушения возможных пожаров на отрезанных весенним половодьем территориях. | Ефремов В.В. Бурков Д.С. | до 14.03.2017 |  |
|  | Составить график дежурств ответственных лиц из руководящего состава и специалистов администрации Асиновского района, который вступает в действие при достижении уровня подъема воды в р. Чулым «6.4 м» (водомерный пост п. Вознесенка). | Юрченко А.В. | 04.04.2017 |  |
|  | Составить план отгона животных, порядок обеспечения его кормами и ветеринарным обслуживанием. | Котов А.В. | 22.03.2017 |  |
|  | Провести проверку наличия и мест хранения пестицидов и агрохимикатов в целях недопущения экологических происшествий | Котов А.В. Главы поселений | 22.03.2017 |  |
|  | Организовать проведение проверок состояния и очистки дренажных и водоотводных канав от снега по улицам г. Асино. | Костенков А. Г. | 10.04.2017 |  |
|  | Провести проверки состояния объектов электроснабжения населенных пунктов, предприятий подпадающих в зону возможного подтопления. Обеспечить надежное транспортное сообщение по дорогам областного значения (для этого очистить водоотводные канавы и кюветы, инженерные защиты мостов). | Тихонов В.В. Самодуров Е.Н. | 10.04.2017 |  |
|  | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, ее распространение на незатопленные территории особенно в ночное время). | Костенков А. Г. Бурков Д.С. Ефремов В.В. Овсянников В.П | до 10.03.2017 |  |
| 4. | Уточнение табеля дежурства медперсонала на период эвакуации населения в местах его размещения. Создание необходимого запаса медикаментов для оказания медпомощи. | Левшин А.В. | 14.04.2017 |  |
|  | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления, завершить вывоз кормов с затопляемых лугов. | Костенков А.Г. Ефремов В.В. Бурков Д.С | до 14.04.2017 |  |
|  | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Костенков А.Г. Бурков Д.С. Ефремов В.В. Овсянников В.П | до 04.04.2017 |  |
|  | Организовать проведение проверок готовности поселений администраций Асиновского района к весеннему половодью и пропуску паводковых вод. | Юрченко А.А. Юрченко А.В. | не позднее 04.04.2017 |  |
| 13. | Организовать опорожнение емкости пруда до безопасного уровня при его сезонном заполнении. | Петров С.Л. | 21.04.2017 |  |
|  | Создание водомерного поста на р. Чулым | Костенков А.Г. Бурков Д.С. Ефремов В.В. | до 21.04.2017 |  |
|  | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Главы поселений ЕДДС администрации Асиновского района | на период половодья |  |
|  | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | КЧС и ПБ администрации Асиновского района | по мере необходимости. |  |

Возможны корректировки по срокам исполнения мероприятий в зависимости от развития паводковой обстановки, поступающих рекомендаций ГУ МЧС России по Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области.