Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Асиновского района на 2016- 2025 годы»

Ответственный исполнитель

Управление образования администрации Асиновского района Томской области

Информация о достижении показателей

муниципальной программы 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программыСоздание в Асиновском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы |
|  | Показатель 1.Удельный вес обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в школах, в том числе по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, | % | 79,3 | 86 | 108,0 | Обучающихся в параллелях старших классов (8-9) меньше поступающих в школы обучающихся начального звена. |  |
|  | Показатель 2.Количество созданных ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, ед.  | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель 3.Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | Ед. | 2 | 1 | 0 |  | МБОУ СОШ с.Ягодное по программе АПК |
| 2 | Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы)Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 классов школ, за исключением обучающихся путем строительства (приобретения) в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |
|  | Доля построенных (приобретенных) объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (приобретения) в сфере общего образования | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы |
|  | Задача 1.Строительство (приобретение) муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |
|  | Количество построенных (приобретенных) объектов в сфере общего образования | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов»  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы)Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |
|  | Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | Ед. | 1 | 1 | 0 | В рамках муниципальной программы мероприятия не выполнялись в связи с отсутствием в 2018 году финансирования из областного бюджета. |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы |
|  | Задача 1.Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |
|  | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | Ед. | 530 | 0 | 0 | В рамках муниципальной программы мероприятия не выполнялись в связи с отсутствием в 2018 году финансирования из областного бюджета. |  |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Асиновского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Строительство (приобретение) в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: г. Асино, ул.И.Буева,38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: г. Асино, ул. В. Липатова, 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2«Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов» |
| 2.1 | Основное мероприятие 1:Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | 9746,24 | 9746,24 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Проведение капитального ремонта в 9 общеобразовательных организациях Асиновского района(в соответствии с пунктом 4 «Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий программы») |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |