Отчет о реализации муниципальной программы (за 2021 год)

Наименование «Формирование современной среды населенных пунктов на территории муниципального образования

 «Асиновский район» на 2018-2024 годы»

 Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%)(факт-план) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: |  Повышение качества и комфорта среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновский район» |
| 1.11.21.3 | Наименование показателей цели муниципальной программы:Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийДоля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий3. Количество /доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории, чел./% | %%% | 09,70 | 09,70 | --- | Финансовое участие жителей Программой не было предусмотрено |  |
| 2 | Подпрограмма 1:Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» | . |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район»  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновский район» | ед. | 3 | 3 | - |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы:Формирование комфортной городской среды на территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:Доля выполненных мероприятий по капитальному и текущему ремонту элементов благоустройства от запланированного количества, % | % | 100 | 100 | - |  |  |
| 2.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.2.1.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2:Количество благоустроенных общественных территорий  | Ед. | 3 | 3 | - |  |  |
| 2.3.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 3 | - |  |  |
| 2.3.1.3 | Наименование показателей основного мероприятия 3Количество соглашений с собственниками (пользователями) домов (собственниками (землепользователями) земельных участков | ед. | 10 | 0 | -100 | Соглашения не заключались |  |
| 2.3.1.4 | Наименование показателей основного мероприятия 4Количество соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ед.  | 2 | 0 | -100 | Соглашения не заключались |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе«Формирование современной среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2018-2024 годы» | 1300000000 | Управление финансовадминистрации Асиновского района | 15863,9 | 15863,9 | 15863,9 | 15863,9 |
| Подпрограмма 1:Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» | 13100000000 | Управление финансовадминистрации Асиновского района | 15863,9 | 15863,9 | 15863,9 | 15863,9 |
| Основное мероприятие 1:Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновский район»  |  | Управление финансовадминистрации Асиновского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Основное мероприятие 2:Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновский район» | 1310200000 | Управление финансовадминистрации Асиновского района | 15863,9 | 15863,9 | 15863,9 | 15863,9 |
| Мероприятие 2.1: Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. | 131F255550 | Управление финансовадминистрации Асиновского района | 15863,9 | 15863,9 | 15863,9 | 15863,9 |
|  |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации С.В. Прохоренко

Асиновского района

Главный специалист по градостроительной деятельности О.П. Анисимова

отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации

Асиновского района