Отчет о реализации муниципальной программы (за 2022 год)

Наименование «Формирование современной среды населенных пунктов на территории муниципального образования

«Асиновский район» на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%)  (факт-план) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: | Повышение качества и комфорта среды населенных пунктов на территории  муниципального образования «Асиновский район» | | | | | |
| 1.1  1.2  1.3 | Наименование показателей цели муниципальной программы:  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  3. Количество /доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории, чел./% | %  %  % | 0  3,3  0 | 0  3,3  0 | -  -  - |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1:  Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» | . |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновский район» | ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы:  Формирование комфортной городской среды на территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Доля выполненных мероприятий по капитальному и текущему ремонту элементов благоустройства от запланированного количества, % | % | 100 | 100 | - |  |  |
| 2.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:  Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.2.1.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2:  Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 2.2.1.2.1 | Наименование показателей мероприятия 1  Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 2.2.1.3 | Наименование показателей основного мероприятия 3:  Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3.1.4 | Наименование показателей основного мероприятия 4:  Количество соглашений с собственниками (пользователями) домов (собственниками (землепользователями) земельных участков | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3.1.5 | Наименование показателей основного мероприятия 5:  Количество соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе  «Формирование современной среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2018-2024 годы» | 1300000000 | Управление финансов  администрации Асиновского района | 2 000,0 | 2 000,0 | 317,6 | 317,6 |
| Подпрограмма 1:  Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» | 13100000000 | Управление финансов  администрации Асиновского района | 2 000,0 | 2 000,0 | 317,6 | 317,6 |
| Основное мероприятие 1:  Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновский район» |  | Управление финансов  администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2:  Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновский район» | 131F200000 | Управление финансов  администрации Асиновского района | 2 000,0 | 2 000,0 | 317,6 | 317,6 |
| Мероприятие 2.1:  Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. | 131F255550 | Управление финансов  администрации Асиновского района | 2 000,0 | 2 000,0 | 317,6 | 317,6 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации С.В. Прохоренко

Асиновского района

Главный специалист по градостроительной деятельности О.П. Анисимова

отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации

Асиновского района