Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы (за 2022 год)

Наименование МП: «Развитие транспортной системы в Асиновском районе»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:«Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Асиновского района» |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы:1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием2. Пассажирооборот транспорта общего пользования | км.млн. пасс.- км. | 162,01,940 | 162,02,040 | 0,0+5,15 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1:«Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | тыс. руб. | 6 122,6 | 6 144,2 | +0,3 | за счет оплаты прошлого периода, в связи с окончанием контракта |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Сохранение транзитного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Перевезено пассажиров транспортом общего пользования | млн. чел. | 0,70 | 0,68 | -2,9 |  В связи с эпидемиологической обстановкой |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы:Развитие муниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:Количество рейсов | ед. в год | 5 890,0 | 5 890,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2:«Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района» | тыс. руб. | 13 571,7 | 56 331,0 | +315,1 | В плане, без суммы средств софинансирования из областного бюджета |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения  | км | 5,02 | 11,31 | +125,3 |  |  |
| 3.1.2 | количество обращений связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от недостаточного содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в ведении администрации Асиновского района | шт. | 0 | 0 |  |  |  |
|  |
| 3.2 | Задача подпрограммы:1.Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения Асиновского района. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Наименование показателей Мероприятие 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 5,02 | 11,31 | + 225,3 |  |  |
| количество обращений связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от недостаточного содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в ведении администрации Асиновского района | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 5,02 | 0 | 0 |  |  |
| количество обращений связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от недостаточного содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в ведении администрации Асиновского района | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 5,02 | 5,02 | 0 |  |  |
| количество обращений связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от недостаточного содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в ведении администрации Асиновского района | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, строительства

и транспорта администрации Асиновского района С.В. Прохоренко

Исполнитель: Е.В. Тихонова

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой(31.12.2022) | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: | 0700000000 | Администрация Асиновского района | 10 122,6 | 10 122,6 | 11 686,2 | 11 686,2 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 9 571,7 | 45 571,7 | 50 789,0 | 50 789,0 |
| Подпрограмма 1:«Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | 0710000000 | Администрация Асиновского района | 6 122,6 | 6 122,6 | 6 144,2 | 5 662, 65 |
| Основное мероприятие 1 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Асиновского района  | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 6 122,6 | 6 122,6 | 6 144,2 | 5 662,65 |
| Мероприятие 1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Асиновского района  | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 6 122,6 | 6 122,6 | 6 144,2 | 5 662,65 |
| Подпрограмма 2:«Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения Асиновского района» | 0720000000 | Администрация Асиновского района | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 542,0 | 5 542,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 9 571,7 | 45 571,7 | 50 789,0 | 50 789,0 |
| Основное мероприятие 1:Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720300000 | Администрация Асиновского района | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 542,0 | 5 542,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 9 571,7 | 45 571,7 | 50 789,0 | 50 789,0 |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов. |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 2 113,8 | 2 113,8 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 0 | 36 000,0 | 36 255,6 | 36 255,6 |
| Мероприятие 2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов(обеспечение софинансирования) |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720300000 | Администрация Асиновского района | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 428,2 | 3 428,2 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 9 571,7 | 9 571,7 | 14 533,4 | 14 533,4 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства

и транспорта администрации Асиновского района С.В. Прохоренко

Исполнитель: Е.В. Тихонова