АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015                                                             			                                            № 1733

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности Асиновского района»

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Повышение энергоэффективности Асиновского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу следующие постановления администрации Асиновского района:

от 23.07.2010 № 1633 «Об утверждении муниципальной Программы повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 07.04.2011 № 671 «О внесении изменений в Программу повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы, утвержденную постановлением Администрации Асиновского района от 23.07.2010 №1633»;

от 26.09.2011 № 2152 «О внесении изменений в Программу повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы, утвержденную постановлением Администрации Асиновского района от 23.07.2010 №1633»;

от 26.03.2012 № 642 «О внесении изменений в муниципальную Программу повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением администрации Асиновского района от 23.07.2010 № 1633 «Об утверждении муниципальной Программы повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 20.11.2013 № 2729 «О внесении изменений в муниципальную Программу повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением администрации Асиновского района от 23.07.2010 № 1633 «Об утверждении муниципальной Программы повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 13.03.2014 № 472 «О внесении изменений в муниципальную Программу повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением администрации Асиновского района от 23.07.2010 № 1633 «Об утверждении муниципальной Программы повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 17.03.2015 № 519 «О внесении изменений в муниципальную Программу повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением администрации Асиновского района от 23.07.2010 № 1633 «Об утверждении муниципальной Программы повышения энергетической эффективности на территории Асиновского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 16.10.2012 № 2433 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация Асиновского района на период 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 07.11.2013 № 2623 «О внесении изменений в постановление Администрации Асиновского района от 16.10.2012 № 2433 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация Асиновского района на период 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 25.02.2014 № 343 «О внесении изменений в постановление Администрации Асиновского района от 16.10.2012 № 2433 «Об утверждении муниципальной Программы «Газификация Асиновского района на период 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 года»;

от 18.03.2015 № 521 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Газификация Асиновского района на период 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Асиновского района от 16.10.2012 № 2433 «Об утверждении муниципальной Программы «Газификация Асиновского района на период 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 года».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район».

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. Юрченко.

Глава Асиновского района                                                                                                А.Е. Ханыгов

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Повышение энергоэффективности Асиновского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта |
| Участники муниципальной программы | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Асиновского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Рациональное использование природного капитала |
| Цель муниципальной программы | Повышение энергоэффективности Асиновского района |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Асиновского района, подлежащего газификации, % |  | 10 | 26 | 32 | 37 | 50 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Задача 1. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района |
|  | Объем реализации природного газа потребителям Асиновского района для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива, тыс. куб.м | 0 | 7614,62 | 15341,93 | 18191,36 | 20448,08 | 22649,16 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района |
| Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2021 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 738 191,0 | 294 644,6 | 293 794,2 | 149 752,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) | 7456,4 | 2976,2 | 2967,6 | 1512,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 686 320,0 | 0 | 231 440,0 | 233 800,0 | 67 720,0 | 82 880,0 | 70 480,0 |
|  | всего по источникам | 1 431 967,4 | 297 620,8 | 528 201,8 | 385 064,8 | 67 720,0 | 82 880,0 | 70 480,0 |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время на территории МО «Асиновский район» газораспределительные сети отсутствуют, потребления природного газа нет, в качестве топлива используется уголь, дрова. Население частных домовладений, а также 4 многоквартирных дома используют транспортируемый к потребителям в баллонах сжиженный углеводородный газ (Групповые установки сжиженного газа для 4 многоквартирных домов). Для пищеприготовления используются электроплиты и газовые плиты.

Строительство и развитие системы газоснабжения населенных пунктов обеспечит доступность населения к потреблению природного газа, удовлетворению нужд на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление. В соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ОАО НФ «Гипрониигаз», предусмотрено строительство газопроводов высокого давления II категории и низкого давления общей протяженностью 312,3316 км. В 2018 году планируется завершить строительство газораспределительных сетей по населенным пунктам: г. Асино, д. Победа, с. Феоктистовка, с. Больше-Дорохово, д. Воронино-Яя, с. Старо-Кусково, с. Ново-Кусково, обеспечив газом порядка 6708 частных домовладений (квартир), 550 участков перспективной застройки и 22 перспективных  газовых котельных. Объем финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений в 2013-2014 году составил 126,300 млн. руб. из средств областного и местного бюджета. В 2015 году предусмотрено строительство газопроводов высокого давления II категории в г. Асино по 1,2,8,9 и 12 этапам общей протяженностью 33,614 км. В 2016 году планируется построить 115,94 км газопроводов (в т. ч. газопроводов высокого давления II категории – 20,63 км, газопроводов низкого давления – 95,31 км); в 2017 году запланировано строительство 103 км (в т.ч. газопроводов высокого давления II категории – 7,05 км, газопроводов низкого давления – 95,95); в 2018 году запланировано строительство 59,78 км (в т.ч. газопроводов высокого давления II категории – 4,86 км, газопроводов низкого давления – 54,92 км)

Строительство новых коммунальных газовых котельных будет способствовать замене использующегося на сегодняшний день угля на альтернативный вид топлива – природный газ. В 2017 году планируется строительство новых блочно-модульных газовых котельных – Дружба, Гагарина, ВЭС; в 2018 году запланировано строительство: РТП, МПМК, АЦРБ, П.Морозова, ПУ-24; в 2019 году – Белочка, ДРСУ (Ленина 91), Бассейн, ХДСУ, ПМК-16, МФЦ (перевод на природный газ); в 2020 году – Лесозавод, Нефтебаза, ДЮСШ-2, Причулымская СОШ, Администрация (Больше-Дорохово), Школа (Больше-Дорохово), Школьная (Ново-Кусково), Клуб (Ново-Кусково). Это позволит сократить себестоимость производства тепловой энергии, как следствие – сокращение темпов роста тарифов на ЖКУ для населения. Кроме того, перевод на природный газ также позволит значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, образующиеся при сгорании топлива, тем самым улучшив экологическую ситуацию в газифицируемых населенных пунктах. Газификация города Асино даст возможность запуска в 2016 году АГНКС (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции), которая будет осуществлять заправку автотранспортных средств КПГ (компримированным природным газом), что скажется как на снижении стоимости топлива для автомобилей, так и положительно повлияет на экологию окружающей среды в целом.

В итоге реализации программы газификации будут достигнуты следующие показатели:

- Создание централизованного газоснабжения на территории г. Асино, с. Больше-Дорохово, д. Воронино-Яя, д. Победа, с. Феоктистовка, с. Ново-Кусково, с. Старо-Кусково;

- Социальный эффект - удовлетворение нужд населения с использованием природного газа на отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление;

- Экологический эффект – снижение выбросов побочных продуктов сгорания в атмосферу;

- Снижение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, повышение качества оказываемых услуг ЖКХ населению;

- Новый уровень комфорта в быту в частном секторе.

- Цель и задачи муниципальной программы,

показатели цели и задач муниципальной программы

Перечень

показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| N пп | Наименование показателя | Един. измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы |
| 1 | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Асиновского района, подлежащего газификации | % | На конец отчетного периода | На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | март года, следующего за отчетным периодом |
| Показатели задач муниципальной программы |
| Задача 1. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района |
| 1 | Объем реализации природного газа потребителям Асиновского района для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | Тыс. куб.м. в год | За отчетный период | Запрос данных у газотранспортных организаций, поставщиков природного газа | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным периодом |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| N пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района |
| 1.1 | Подпрограмма Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района | Всего | 1 431 967,4 | 0 | 738 191,0 | 7456,4 | 686 320,0 | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района |
|  |  | 2016 | 297 620,8 | 0 | 294 644,6 | 2976,2 | 0 |  |
|  |  | 2017 | 528 171,8 | 0 | 293 794,2 | 2967,6 | 231 440,0 |  |
|  |  | 2018 | 385 064,8 | 0 | 149 752,2 | 1512,6 | 233 800,0 |  |
|  |  | 2019 | 67 720,0 | 0 | 0 | 0 | 67 720,0 |  |
|  |  | 2020 | 82 880,0 | 0 | 0 | 0 | 82 880,0 |  |
|  |  | 2021 | 70 480,0 | 0 | 0 | 0 | 70 480,0 |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета МО «Асиновский район» по главным

распорядителям средств бюджета МО «Асиновский район»

| N пп | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновский район» (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновский район» (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1. Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района |
| Задача 1 Подпрограммы «Развитие газотранспортной инфраструктуры. Строительство внутрипоселковых газопроводов на территории населенных пунктов, подлежащих газификации» |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Асиновского района», в том числе: | всего | 7 456,4 | Администрация Асиновского района |
|  |  | 2016 год | 2 976,2 |  |
|  |  | 2017 год | 2 967,6 |  |
|  |  | 2018 год | 1 512,6 |  |
|  |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |
| 1.1 | Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение» г. Асино Томской области | всего | 5 713,3 | Администрация Асиновского района |
|  |  | 2016 год | 2 976,2 |  |
|  |  | 2017 год | 1 933,5 |  |
|  |  | 2018 год | 803,6 |  |
|  |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |
| 1.2 | Газоснабжение д. Победа Асиновского района Томской области | всего | 121,1 | Администрация Асиновского района |
|  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |
|  |  | 2018 год | 121,1 |  |
|  |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |
| 1.3 | Газоснабжение д. Феоктистовка Асиновского района Томской области | всего | 257,7 | Администрация Асиновского района |
|  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |
|  |  | 2018 год | 257,7 |  |
|  |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |
| 1.4 | Газоснабжение с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области | всего |  | Администрация Асиновского района |
|  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | 2017 год | 309,6 |  |
|  |  | 2018 год |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |
| 1.5 | Газоснабжение д. Воронино-Яя Асиновского района Томской области | всего | 177,3 | Администрация Асиновского района |
|  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |
|  |  | 2018 год | 177,3 |  |
|  |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |
| 1.6 | Газоснабжение с. Старо-Кусково | всего | 152,9 | Администрация Асиновского района |
|  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |
|  |  | 2018 год | 152,9 |  |
|  |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |
| 1.7 | Газоснабжение с .Ново-Кусково | всего | 724,5 | Администрация Асиновского района |
|  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | 2017 год | 724,5 |  |
|  |  | 2018 год |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |

- Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

Основным разработчиком муниципальной программы является Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в ней.

Текущее управление реализацией муниципальной программы в соответствии с полномочиями осуществляет Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района.

Объемы софинансирования муниципальной программы ежегодно уточняются, исходя из размера субсидий областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных в программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы и соответствующие им объемы уточняются и планируются ежегодно при разработке проекта местного бюджета.

Софинансирование мероприятий муниципальной программы из средств областного бюджета предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотренном в соответствии с Постановлением администрации Томской области № 119а от 01.04.2014г «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации».

После утверждения муниципальной программы в установленном порядке будут использованы существующие возможности для получения субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет Первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Текущий контроль и управление муниципальной программой осуществляет Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района.

Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

- Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- Изменение регионального законодательства в части финансирования программ.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

- Несвоевременное и не в полном объеме софинансирование из региональных, местных и внебюджетных источников.

Способами ограничения основных рисков являются:

- Регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- Заключение соглашений с региональными органами исполнительной власти и выполнение взятых на себя обязательств;

- Привлечение внебюджетных источников;

- Своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района |
| Участники подпрограммы | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района МАУ «Асиновское имущественное казначейство» |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Объем реализации природного газа потребителям Асиновского района для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива, тыс. куб.м/год | 0 | 0 | 7614,62 | 15341,93 | 18191,36 | 20448,08 | 22649,16 |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие газотранспортной инфраструктуры. Строительство внутрипоселковых газопроводов на территории населенных пунктов, подлежащих газификации 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. 3. Модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов и локальных объектов Асиновского района с учетом строительства источников выработки тепловой энергии на природном газе 4.Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Асиновского района. |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Задача 1. Развитие газотранспортной инфраструктуры. Строительство внутрипоселковых газопроводов на территории населенных пунктов, подлежащих газификации. |
|  | Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Асиновского района, км | 33,61 | 149,55 | 252,55 | 312,33 |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов Асиновского района, получивших техническую возможность газификации, ед. с развитой газовой инфраструктурой (завершенное строительство газораспределительных сетей) |  |  | 2 | 7 |  |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. |
|  | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения (в т.ч. земельных участков), ед. | 0 | 2550 | 5166 | 6708 |  |  |  |
|  | Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. | 8 | 30 | 63 | 69 |  |  |  |
|  | Задача 3. Модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов и локальных объектов Асиновского района с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе |
|  | Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных, локальных котельных, объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, ед. | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 22 |  |
|  | Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных, локальных котельных, объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, МВт | 0 | 0 | 54 | 88 | 93,08 | 98,78 |  |
|  | Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Асиновского района. |
|  | Количество заключенных договоров поставки газа с потребителями – физическими лицами в Асиновском районе | 0 | 0 | 643 | 1803 | 2162 | 2473 | 3354 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2021 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 738 191,0 | 294 644,6 | 293 794,2 | 149 752,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты | 7456,4 | 2976,2 | 2967,6 | 1512,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 686 320,0 | 0 | 231 440,0 | 233 800,0 | 67 720,0 | 82 880,0 | 70 480,0 |
|  | всего по источникам | 1 431 967,4 | 297 620,8 | 528 201,8 | 385 064,8 | 67 720,0 | 82 880,0 | 70 480,0 |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы и прогноз развития

В настоящее время на территории МО «Асиновский район» газораспределительные сети отсутствуют, потребления природного газа нет, в качестве топлива используется уголь, дрова. Население частных домовладений, а также 4 многоквартирных дома используют транспортируемый к потребителям в баллонах сжиженный углеводородный газ (Групповые установки сжиженного газа для 4 многоквартирных домов). Для пищеприготовления используются электроплиты и газовые плиты.

Строительство и развитие системы газоснабжения населенных пунктов обеспечит доступность населения к потреблению природного газа, удовлетворению нужд на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление. Необходимо отметить, что многоквартирный жилой фонд, отапливаемый от централизованных источников теплоснабжения и с электрическими плитами для приготовления пищи, а также аварийное жилье. Населенные пункты: г. Асино, с. Ново-Кусково, с. Старо-Кусково, с. Больше-Дорохово, д. Феоктистовка, д. Победа, д. Воронино-Яя подлежат газификации в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области.

В соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ОАО НФ «Гипрониигаз», предусмотрено строительство газопроводов высокого давления II категории и низкого давления общей протяженностью 312,3316 км. В 2018 году планируется завершить строительство газораспределительных сетей по населенным пунктам: г. Асино, д. Победа, с. Феоктистовка, с. Больше-Дорохово, д. Воронино-Яя, с. Старо-Кусково, с. Ново-Кусково, обеспечив подводом газа порядка 6708 частных домовладений (квартир), 550 участков перспективной застройки и 22 перспективных  газовых котельных. Объем финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений в 2013-2014 году составил 126,300 млн. руб. из средств областного и местного бюджета. В 2015 году предусмотрено строительство газопроводов высокого давления II категории в г. Асино по 1,2,8,9 и 12 этапам общей протяженностью 33,614 км. В 2016 году планируется построить 115,94 км газопроводов (в т. ч. газопроводов высокого давления II категории – 20,63 км, газопроводов низкого давления – 95,31 км); в 2017 году запланировано строительство 103 км (в т.ч. газопроводов высокого давления II категории – 7,05 км, газопроводов низкого давления – 95,95); в 2018 году запланировано строительство 59,78 км (в т.ч. газопроводов высокого давления II категории – 4,86 км, газопроводов низкого давления – 54,92 км).

В условиях систематического роста цен на топливно-энергетические ресурсы основной задачей органов власти является снижение энергоемкости всех видов продукции, минимизация издержек и сдерживание темпов роста тарифов на тепловую энергию. Переход к использованию в качестве топлива природного газа (вместо угля, дров) будет способствовать снижению затрат населения на оплату коммунальных услуг, улучшению условий жизни населения. Развитие газоснабжения и газификации Асиновского района позволит:

- Стабилизировать тарифы на услуги теплоснабжающих организаций. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, использующих в качестве топлива уголь;

- Снизить затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повысить ее конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции;

- Создать условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения (применение высокоэффективного оборудования на объектах теплоснабжения);

- Улучшить экологическое состояние окружающей среды. Перевод на газ потребителей позволит не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака;

- Применение современных проектных решений при строительстве газовых автономных источников теплоснабжения взамен устаревших угольных котельных позволяет полностью автоматизировать процесс производства, обеспечить стабильность и качество тепловой энергии, исключить человеческий фактор, сократить затраты на оплату труда.

Строительство новых коммунальных газовых котельных будет способствовать замене использующегося на сегодняшний день угля на альтернативный вид топлива – природный газ. В 2017 году планируется строительство новых блочно-модульных газовых котельных – Дружба, Гагарина, ВЭС; в 2018 году запланировано строительство: РТП, МПМК, АЦРБ, П.Морозова, ПУ-24; в 2019 году – Белочка, ДРСУ (Ленина 91), Бассейн, ХДСУ, ПМК-16, МФЦ (перевод на природный газ); в 2020 году – Лесозавод, Нефтебаза, ДЮСШ-2, Причулымская СОШ, Администрация (Больше-Дорохово), Школа (Больше-Дорохово), Школьная (Ново-Кусково), Клуб (Ново-Кусково). Это позволит сократить себестоимость производства тепловой энергии, как следствие – сокращение темпов роста тарифов на ЖКУ для населения. Кроме того, перевод на природный газ также позволит значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, образующихся при сгорании топлива, тем самым улучшив экологическую ситуацию в газифицируемых населенных пунктах. Газификация города Асино даст возможность запуска в 2016 году АГНКС (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции), которая будет осуществлять заправку автотранспортных средств КПГ (компримированным природным газом), что скажется как на снижении стоимости топлива для автомобилей, так и положительно повлияет на экологию окружающей среды в целом.

- Перечень

показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

| N пп | Наименование показателя | Един. измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели подпрограммы «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района» |
| 1 | Объем реализации природного газа потребителям Асиновского района для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб.м/год | За отчетный период | Запрос данных у газотранспортных организаций и поставщиков природного газа | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | Февраль года, следующего за отчетным периодом |
| Показатели задачи 1 подпрограммы «Развитие газотранспортной инфраструктуры. Строительство внутрипоселковых газопроводов на территории населенных пунктов, подлежащих газификации» |
| 1 | Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Асиновского района | км | За отчетный период | На основании паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | март года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество населенных пунктов Асиновского района, получивших техническую возможность газификации, с развитой газовой инфраструктурой (завершенное строительство газораспределительных сетей) | Ед. | За отчетный период | На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | март года, следующего за отчетным периодом |
| Показатели задачи 2 подпрограммы «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения» |
| 1 | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения (в т.ч. земельных участков) | Ед. | За отчетный период | На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию газопроводов | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. | Ед. | За отчетный период | На основании паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным периодом |
| Показатели задачи 3 подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов и локальных объектов Асиновского района с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе» |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных, локальных котельных, объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива | Ед. | За отчетный период | Запрос данных у поставщиков природного газа и газотранспортных организаций | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных, локальных котельных, объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива | МВт | За отчетный период | На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию котельных | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным периодом |
| Показатели задачи 4 подпрограммы «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Асиновского района» |
| 1 | Количество заключенных договоров поставки газа с потребителями – физическими лицами в Асиновском районе | Ед. | За отчетный период | Запрос данных у поставщиков природного газа и газотранспортных организаций | Ведомственная статистика | Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района | февраль года, следующего за отчетным периодом |

6.3. Перечень основных мероприятий

и ресурсное обеспечение подпрограммы

| N пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участник мероприятия | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |  | наименование и ед. измер. показателя | значение по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района» |
|  | Задача 1. «Развитие газотранспортной инфраструктуры. Строительство внутрипоселковых газопроводов на территории населенных пунктов, подлежащих газификации»; Задача 2. «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения» |
| 1 | Основное мероприятие «Развитие газотранспортной инфраструктуры. Строительство внутрипоселковых газопроводов на территории населенных пунктов, подлежащих газификации», в том числе: | Всего | 745 647,4 |  | 738 191 | 7456,4 |  | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Протяженность ВПГ, км | 278,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 6708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 69 |
|  |  | 2016 год | 297 620,8 |  | 294 644,6 | 2976,2 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 115,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 2550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 30 |
|  |  | 2017 год | 296 761,8 |  | 293 794,2 | 2967,6 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 102,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 2616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 33 |
|  |  | 2018 год | 151 264,8 |  | 149 752,2 | 1512,6 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 59,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 1542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 6 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение» г. Асино Томской области | Всего | 571 332,8 |  | 565 619,5 | 5713,3 |  | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Протяженность ВПГ, км | 226,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 5800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 56 |
|  |  | 2016 год | 297 620,8 |  | 294 644,6 | 2976,2 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 115,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 2550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 30 |
|  |  | 2017 год | 193 352,6 |  | 191 419,1 | 1933,5 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 72,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 23 |
|  |  | 2018 год | 80 359,4 |  | 79 555,8 | 803,6 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 37,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 1236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 3 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Газоснабжение д. Победа Асиновского района Томской области | Всего | 12 116,3 |  | 11 995,2 | 121,1 |  | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Протяженность ВПГ, км | 3,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 2 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 12 116,3 |  | 11 995,2 | 121,1 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 3,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 2 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Газоснабжение д. Феоктистовка Асиновского района Томской области | Всего | 25 766,8 |  | 25 509,1 | 257,7 |  | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Протяженность ВПГ, км | 7,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 1 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 25 766,8 |  | 25 509,1 | 257,7 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 7,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 1 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Газоснабжение с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области | Всего | 30 960,7 |  | 30 651,1 | 309,6 |  | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Протяженность ВПГ, км | 9,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 191 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 4 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 30 960,7 |  | 30 651,1 | 309,6 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 9,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 191 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 4 |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Газоснабжение д. Воронино-Яя Асиновского района Томской области | Всего | 17 728,1 |  | 17 550,8 | 177,3 |  | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Протяженность ВПГ, км | 5,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 0 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 17 728,1 |  | 17 550,8 | 177,3 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 5,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 0 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Газоснабжение с. Старо-Кусково Асиновского района Томской области | Всего | 15 294,2 |  | 15 141,3 | 152,9 |  | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Протяженность ВПГ, км | 5,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 0 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 15 294,2 |  | 15 141,3 | 152,9 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 5,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 0 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Газоснабжение с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области | Всего | 72 448,5 |  | 71 724 | 724,5 |  | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Протяженность ВПГ, км | 21,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 6 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 72 448,5 |  | 71 724 | 724,5 |  |  | Протяженность ВПГ, км | 21,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во домовладений с ТУ, ед. | 411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во объектов с ТУ, ед. | 6 |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. «Модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов и локальных объектов Асиновского района с учетом строительства источников выработки тепловой энергии на природном газе» |
| 3 | Основное мероприятие - Модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов и локальных объектов Асиновского района с учетом строительства источников выработки тепловой энергии на природном газе, в том числе: | Всего | 418 000,0 |  |  |  | 418 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных,ед. | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 98,78 |
|  |  | 2016 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 180 000,0 |  |  |  | 180 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 54 |
|  |  | 2018 год | 141 000,0 |  |  |  | 141 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 34 |
|  |  | 2019 год | 39 000,0 |  |  |  | 39 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 5,08 |
|  |  | 2020 год | 58 000,0 |  |  |  | 58 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 5,7 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «ВЭС» | Всего | 50 000,0 |  |  |  | 50 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 15 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 50 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 15 |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «Дружба» | Всего | 60 000,0 |  |  |  | 60 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 18 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 60 000,0 |  |  |  | 60 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 18 |
| 3.2 |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «Гагарина» | Всего | 70 000,0 |  |  |  | 70 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 21 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 70 000,0 |  |  |  | 70 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 21 |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «РТП» | Всего | 20 000,0 |  |  |  | 20 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 4 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 20 000,0 |  |  |  | 20 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 4 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «МПМК» | Всего | 24 000,0 |  |  |  | 24 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 6 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 24 000,0 |  |  |  | 24 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 6 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «АЦРБ» | Всего | 12 000,0 |  |  |  | 12 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 2 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 12 000,0 |  |  |  | 12 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 2 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «П.Морозова» | Всего | 45 000,0 |  |  |  | 45 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 12 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 45 000,0 |  |  |  | 45 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 12 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «ПУ-24» | Всего | 40 000,0 |  |  |  | 40 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 10 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 40 000,0 |  |  |  | 40 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 10 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Газовая блочно-модульная котельная «Белочка» | Всего | 9 000,0 |  |  |  | 9 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 1,2 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 9 000,0 |  |  |  | 9 000,0 |  | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 1,2 |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «ДРСУ (Ленина 91)» | Всего | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,8 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,8 |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Газовая блочно-модульная котельная «Бассейн» | Всего | 9 000,0 |  |  |  | 9 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 1,2 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 9 000,0 |  |  |  | 9 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 1,2 |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «ХДСУ» | Всего | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,3 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,3 |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «ПМК-16» | Всего | 9 000,0 |  |  |  | 9 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 1,2 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 9 000,0 |  |  |  | 9 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 1,2 |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Блочно-модульная котельная «МФЦ» | Всего |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,38 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «Лесозавод» | Всего | 16 000,0 |  |  |  | 16 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 3 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 16 000,0 |  |  |  | 16 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 3 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Коммунальная блочно-модульная газовая котельная «Нефтебаза» | Всего | 6 000,0 |  |  |  | 6 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,4 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 6 000,0 |  |  |  | 6 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,4 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Блочно-модульная котельная «ДЮСШ-2» | Всего | 4 500,0 |  |  |  | 4 500,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,12 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 4 500,0 |  |  |  | 4 500,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,12 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Блочно-модульная котельная «Причулымская (Гимназия № 2)» | Всего | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,5 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,5 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Блочно-модульная котельная «Администрация (Больше-Дорохово)» | Всего | 5 500,0 |  |  |  | 5 500,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,38 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 5 500,0 |  |  |  | 5 500,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,38 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Блочно-модульная котельная «Школа (Больше-Дорохово)» | Всего | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,3 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,3 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Блочно-модульная котельная «Школьная (Ново-Кусково)» | Всего | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,5 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,5 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Блочно-модульная котельная «Клуб (Ново-Кусково)» | Всего | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 | Отдел ЖКХ, строительст ва и транспорта администра ции Асиновского района | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,5 |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  | Кол-во газифицированны х котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 0,5 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Асиновского района» |
| 4 | Основное мероприятие - Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивид.домовладениях на территории Асиновского района, в том числе: | Всего | 268 320,0 |  |  |  | 268 320,0 | Собственники жилых помещений | Количество договоров поставки газа, ед. | 3354 |
|  |  | 2016 год | 0 |  |  |  | 0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 0 |
|  |  | 2017 год | 51 440,0 |  |  |  | 51 440,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 643 |
|  |  | 2018 год | 92 800,0 |  |  |  | 92 800,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 1160 |
|  |  | 2019 год | 28 720,0 |  |  |  | 28 720,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 359 |
|  |  | 2020 год | 24 880,0 |  |  |  | 24 880,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 311 |
|  |  | 2021 год | 70 480,0 |  |  |  | 70 480,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 881 |
|  | Мероприятие 1. Проектирование и монтаж ВДГО в индивид. Домовладениях на территории Асиновского района | Всего | 268 320,0 |  |  |  | 268 320,0 | Собственники жилых помещений | Количество договоров поставки газа, ед. | 3354 |
|  |  | 2016 год | 0 |  |  |  | 0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 0 |
|  |  | 2017 год | 51 440,0 |  |  |  | 51 440,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 643 |
| 4.1 |  | 2018 год | 92 800,0 |  |  |  | 92 800,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 1160 |
|  |  | 2019 год | 28 720,0 |  |  |  | 28 720,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 359 |
|  |  | 2020 год | 24 880,0 |  |  |  | 24 880,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 311 |
|  |  | 2021 год | 70 480,0 |  |  |  | 70 480,0 |  | Количество договоров поставки газа, ед. | 881 |
|  | Всего по подпрограмме | Всего | 1 431 967,4 | - | 738 191,0 | 7456,4 | 686 320,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 297 620,8 | - | 294 644,6 | 2976,2 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 528 171,8 | - | 293 794,2 | 2967,6 | 231 440,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 385 064,8 | - | 149 752,2 | 1512,6 | 233 800,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 67 720,0 | - | 0 | 0 | 67 720,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 82 880,0 | - | 0 | 0 | 82 880,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 70 480,0 | - | 0 | 0 | 70 480,0 |  |  |  |