

### АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.08.2016 № 1103

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Асиновского района

на 2016- 2025 годы»

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О Программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнознозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», постановлением администрации Асиновского района от 27.07.2015 № 1166 «Об утверждении принятия решений о разработке муниципальных программ Асиновского района, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Асиновского района» на 2016 - 2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации, и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Асиновского района по социальным вопросам.

Глава Асиновского района А.Е. Ханыгов

Приложение

к постановлению администрации Асиновского района

от 05.08.2016 № 1103

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Асиновского района на 2016 - 2025 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Асиновского района Томской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Асиновского районаТомской области (далее - УО ААР), Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее - ДА ТО), Департамент общего образования Томской области (далее – ДОО ТО), администрация Асиновского района (далее – ААР) |
| Участники муниципальной программы | Управление образования администрации Асиновского района Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент общего образования Томской области, администрация Асиновского района |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Асиновского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Повышение качества жизни населения |
| Цель муниципальной программы | Создание в Асиновском районе новых мест в общеобразовательных организациях (далее - школы) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Показатель 1.Удельный вес обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в школах, в том числе по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,3 | 79,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.Количество созданных ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 3.Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций Асиновского района;
2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.
 |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Задача 1 «Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организациях Асиновского района» |
| Показатель 1. Доля построенных (приобретенных) объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (приобретения) в сфере общего образования, %; | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше» |
| Показатель 1.Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 0 | 283 | 1287 | 530 | 264 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» (Приложение 1 к муниципальной программе).Подпрограмма 2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов» (Приложение 2 к муниципальной программе). |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее – ВЦП) | отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 1 этап 2016 – 2020 годы;2 этап 2021-2025 годы. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 845162,9 | 0,0 | 67311,5 | 53100 | 87716,1 | 637035 | 134187,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) | 157684,8 | 0,0 | 7479,1 | 5900,0 | 9746,2 | 134559, 5 | 14909,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 1002848,0 | 0,0 | 74790,5 | 59000 | 97462,4 | 771595 | 149097 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**
	1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа разработана в соответствии с Распоряжением Правительства Президента Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий спортом, самообразования.

В настоящее время в трех школах города Асино образовательный процесс организован в две смены. Школа № 4 и Гимназия №2, расположенные в центре города берут на себя нагрузку 60% (1875) обучающихся города. Построенные в 1970 году (школа №4), 1979 году (гимназия №2), 1964 году (школа №1) уже в то время были рассчитаны на двусменный режим обучения.

На сегодняшний день:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | всего обучающихся | обучается во вторую смену | всего классов комплектов | обучается во вторую смену классов комплектов | количество кабинетов, используемых для обучения |
|
| МАОУ-СОШ № 4 г.Асино | 1059 | 450  | 41 | 17 | 30 |
| МАОУ гимназия №2 г.Асино | 802 | 260 | 31 | 14 | 28 |
| МБОУ-СОШ №1 г.Асино | 768 | 140  | 27 | 5 | 10 |
| Итого | 2629 | 850  | 99 | 36 | 68 |

Сеть общеобразовательных организаций Асиновского района представлена 14 общеобразовательными организациями (в том числе 9 средних школ, 2 основные школы, 1 гимназия, 1 вечерняя школа, 1 коррекционная школа).

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет увеличиваться количество обучающихся во второй смене.

Следует учитывать, что по данным Департамента экономики Администрации Томской области до 2025 года численность обучающихся в городе возрастет до 1000 человек.

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест для обеспечения обучения в одну смену составляет 800 мест, в том числе:

В сложившейся ситуации данной программой запланированы мероприятия по введению 800 новых мест (за счет увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, проведения капитального ремонта, эффективного использования имеющихся помещений, проведения организационных кадровых решений).

Потребность в новых ученических местах будет ежегодно уточняться. Будут предприняты дополнительные меры по эффективному использованию имеющихся помещений, а также помещений образовательных организаций дополнительного образования, организационным решениям, направленным оптимизацию образовательного процесса.

 Реализация Программы планируется в два этапа:

На первом этапе в 2016 - 2020 годах планируется:

проведение реконструкции 7 зданий школ, имеющих высокую степень износа (приложение 4 к муниципальной программе):

МБОУ-СОШ с.Новониколаевки (2017 год);

МАОУ – СОШ №4 г.Асино (2018 год);

МАОУ гимназия №2 г.Асино (2018 год);

МАОУ-СОШ с.Минаевка (2018 год);

МАОУ «СОШ с.Ново-Кусково» (2019 год);

МБОУ-ООШ с.Больше-Дорохово (2019 год);

МБОУ-СОШ с.Ягодное (2020 год);

создание 800 новых учебных мест для обеспечения обучения в первую смену путем пристроек к зданиям школ.

 Для обеспечения к 2020 году односменного режима учащихся 2-4-х классов, удержания односменного режима учащихся 1, 9-11 классов и сохранения численности учащихся 5-8-х классов, обучающихся во вторую смену планируется эффективное использование помещений школ и образовательных организаций дополнительного образования, проведение реконструкции зданий школ с износом более 50%.

На втором этапе в 2021-2025 годах планируется:

МАОУ гимназия №2 г.Асино;

МАОУ-СОШ №4 г.Асино;

проведение реконструкции 2 зданий школ, имеющих высокую степень износа (приложение 4 к муниципальной программе):

МБОУ «ОШ №5 г.Асино» (2021 год);

МКСКОУ С (К) ОШ № 10 VIII вида г.Асино (2022 год).

 Для обеспечения к 2025 году односменного режима учащихся 5-8-х классов, удержания односменного режима учащихся 1-4-х, 9-11 классов и обеспечения обучения всех обучающихся в зданиях школ с износом не более 50% планируется создание новых мест путем пристроек к школе №4, гимназии №2, проведение реконструкции зданий школ с износом более 50%.

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

* 1. Цель и задачи программы, сроки и этапыее реализации, а также целевые показатели (индикаторы)реализации Программы

Целью Программы является создание в Асиновском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и исключению организации обучения в зданиях школ с износом 50% и выше.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

На I этапе предполагается к 2018 году не допустить увеличения количества обучающихся во вторую смену обучения, к 2021 году все 1 - 4 классы и 10 - 11 классы перевести на обучение в одну смену, планируется начать исключать организацию обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.

На II этапе к 2025 году планируется обеспечить обучение 100 % обучающихся в зданиях с износом не более 50% и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100 % обучающихся будут обучаться в зданиях с износом не более 50%.

* 1. Мероприятия Программы

В целях реализации основной задачи Программы в 2016 - 2025 годах планируется выполнение следующих мероприятий:

Модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, пристрой к зданиям школ);

Оптимизация загруженности школ в соответствии с их пропускной способностью путем эффективного использования имеющихся помещений, повышение эффективности использования помещений образовательных организаций дополнительного образования.

* 1. Финансовое обеспечение Программы

Общая потребность в финансовом обеспечении Программы на 2016-2025 годы с учетом реконструкции (ремонта) общеобразовательных организаций, в том числе снижающего физический износ зданий, но не ведущего к увеличению ученических мест, составляет 1,5 млрд. рублей, в том числе на 2016 - 2025 годы составит 1, 5 млрд.рублей.

Финансовое обеспечение Программы предполагается осуществлять за счет бюджетов всех уровней.

* 1. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель–координатор Программы - Управление образования администрации Асиновского района Томской области:

осуществляет координацию деятельности участников Программы в ходе выполнения мероприятий Программы;

в случае необходимости вносит предложения по организации экспертных проверок хода реализации Программы;

вносит предложения по корректировке мероприятий Программы и уточнению целевых показателей (индикаторов) Программы;

 разрабатывает дополнительный перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы;

ведет мониторинг реализации мероприятий Программы, составляет отчетность по реализации Программы.

Участники Программы:

осуществляют выполнение мероприятий Программы;

обеспечивают достижение целевых значений показателей Программы;

обеспечивают эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

вносят предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы, либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы.

* 1. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

На I этапе предполагается к 2018 году не допустить увеличения количества обучающихся во вторую смену обучения, к 2021 году все 1 - 4 классы и 10 - 11 классы перевести на обучение в одну смену, планируется начать исключать организацию обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.

На II этапе к 2025 планируется обеспечить обучение 100 % обучающихся в зданиях с износом не более 50% и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100 % обучающихся будут обучаться в зданиях с износом не более 50%.

1. **Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя [<1>](#Par616) | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя [<2>](#Par617) | Метод сбора информации [<3>](#Par618) | Ответственный за сбор данных по показателю [<4>](#Par619) | Дата получения фактического значения показателя [<5>](#Par620) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы |
| 1 | Доля построенных (приобретенных) объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (приобретения) в сфере общего образования | % | Календарный год | К = Кт.г. / (К1 + К2 +...) x 100, где:Кт.г. - количество построенных (приобретенных) объектов в сфере общего образования в текущем году;К1, К2,... - общее количество построенных (приобретенных) объектов в сфере общего образования за период реализации программы | Ведомственная статистика  | УО ААР | Февраль года, следующего за отчетным |
| Показатели задачи муниципальной программы |
| 2 | Показатель 1Количество построенных (приобретенных) объектов образовательных организаций | Ед. | Календарный год | К = К1 + К2 +..., где:К - общее количество построенных (приобретенных) объектов образовательных организаций;К1, К2,... - количество построенных (приобретенных) объектов образовательных организаций | Ведомственная статистика | УО ААР | Февраль года, следующего за отчетным |
| 3 | Показатель 2Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | Ед. | Календарный год | К = К1 + К2 +...., где:К - общее количество сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ;К1, К2,... - количество сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ в отдельных действующих образовательных организациях | Ведомственная статистика | УО ААР | Февраль года, следующего за отчетным |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участники | Показатели конечного результата |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов  | внебюджетных источников (по согласованию) | единица | значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 Муниципальной программыПодпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Асиновского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение) в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций | Всего | 57700,0 | 0,0 | 459200,0 | 114800,0 | 0,0 | ААР, ДА ТО | Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования, ед. | 0001100000 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 297000,0 | 0,0 | 235200,0 | 58800,0 | 0,0 |
| 2021 | 280000,0 | 0,0 | 224000,0 | 56000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Пристройка к общеобразовательной организации на 400 мест по адресу:г.Асино, ул.им.Буева д.38 | Всего | 297000,0 | 0,0 | 235200,0 | 58800,0 | 0,0 | ААР,ДА ТО | Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования, ед. | 0000100000 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 297000,0 | 0,0 | 235200,0 | 58800,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Пристройка к общеобразовательной организации на 400 мест по адресу:г.Асино, ул.В.Липатова д.11 | Всего | 280000,0 | 0,0 | 224000,0 | 56000,0 | 0,0 | ААР, ДА ТО | Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования, ед. | 0000010000 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 280000,0 | 0,0 | 224000,0 | 56000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2 Муниципальной программыПодпрограмма 2 «Исключение организации обучения детей в зданиях с износом 50% и выше» |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. проведения капитальногоремонта муниципальных общеобразовательных организаций,снижающего физический износ зданий, но не ведущегок увеличению количества ученических мест | Всего | 428847,5 | 0,0 | 385962,9 | 42884,8 | 0,0 | ААР, ДОО ТО | Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования, ед. | 00011000000 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 74790,5 | 0,0 | 67311,5 | 7479,1 | 0,0 |
| 2018 | 59000,0 | 0,0 | 53100,0 | 5900,0 | 0,0 |
| 2019 | 97462,4 | 0,0 | 87716,17 | 9746,24 | 0,0 |
| 2020 | 48497,6 | 0,0 | 43647,83 | 4849,76 | 0,0 |
| 2021 | 149097,0 | 0,0 | 134187,4 | 14909,7 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Асиновский район» по главным распорядителям средств бюджета МО «Асиновский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновский район» (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновский район» (ГРБС) |
| Администрация Асиновского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Асиновского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Строительство (приобретение) в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций | Всего | 114800,0 | 114800,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 58800,0 | 58800,0 |
| 2021 | 56000,0 | 56000,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Исключение организации обучения детей в зданиях с износом 50% и выше» |
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Проведения капитальногоремонта муниципальных общеобразовательных организаций,снижающего физический износ зданий, но не ведущегок увеличению количества ученических мест | Всего | 42884,81 | 42884,81 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 7479,1 | 7479,1 |
| 2018 | 5900,0 | 5900,0 |
| 2019 | 9746,24 | 9746,24 |
| 2020 | 4849,76 | 4849,76 |
| 2021 | 14909,71 | 14909,71 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Асиновского района соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" (далее - подпрограмма 1) |
| Соисполнители муниципальной программы (ответственные за подпрограмму) | Управление образования администрации Асиновского района Томской области (далее - УО ААР), Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее - ДА ТО), Департамент общего образования Томской области (далее – ДОО ТО), администрация Асиновского района (далее – ААР) |
| Участники подпрограммы | ДА ТО;ААР; УО ААР; ДОО ТО |
| Цель подпрограммы | Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 классов школ, за исключением обучающихся путем строительства (приобретения) в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 2025 |
| Показатель 1. Доля построенных (приобретенных) объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (приобретения) в сфере общего образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Строительство (приобретение) муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Количество построенных (приобретенных) объектов в сфере общего образования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП | отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | I этап 2016 - 2020 годы;II этап 2021 - 2025 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 577000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235200,0 | 224000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 114800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58800,0 | 56000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 691800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294000,0 | 280000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,описание основных проблем в сфере общегообразования и прогноз ее развития**

Согласно демографическому прогнозу численность детей школьного возраста в Асиновскомрайоне будет увеличиваться до 2028 года включительно, при этом число первоклассников, начинающих обучение, будет превышать число выпускников школ района.

Общее увеличение числа детей школьного возраста в Асиновском районе за период 2016 - 2025 годов составит 1 тыс. чел. Это потребует значительных инвестиций в создание новых школьных мест.

Исходя из имеющейся мощности (пропускной способности) действующих зданий школ Асиновского района к 2025 году школы в городе Асино столкнутся с дефицитом ученических мест.

По данным на начало 2015/2016 учебного года, из общей численности обучающихся района (4168 чел.) в 1 смену занимается 80% - 3318 чел., во 2 смену 20% - 850 чел., третья смена отсутствует. При этом во всех школах обучение учащихся 1, 9, 10 и 11 классов уже организовано в 1 смену.

С учетом демографической оценки общая прогнозная потребность в Асиновском районе до 2025 года по вводу новых мест составляет 800 мест.

Муниципальной программой запланированы мероприятия по вводу 800 новых мест. В перечень указанных мероприятий входят в основном высокозатратные направления деятельности: пристрой к зданиям (предполагается, что потребность в новых ученических местах будет ежегодно уточняться). Обеспечение принятия дополнительных мер по:

эффективному использованию имеющихся помещений (заполнению школ, имеющих на сегодняшний день недозагрузку, в соответствии с их пропускной способностью, а также с учетом исключения из требований санитарных норм положений о предельной норме наполняемости классов), а также помещений образовательных организаций разных типов, включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, а также дошкольные образовательные организации;организационным решениям, направленным на оптимизацию образовательного процесса.

Подпрограммой 1 планируется ввести 800 мест, путем пристроя к зданиям, капитального ремонта.

Согласно демографическому прогнозу за период 2021 - 2025 годов прирост численности детей школьного возраста составит 1000 чел. Для обеспечения к 2025 году односменного режима обучения учащихся 5 - 8 классов, удержания односменного режима обучающихся 1 - 4 и 9 - 11 классов и обеспечения обучения всех обучающихся в зданиях школ с износом не более 50% потребуется создание 800 мест.

Для обеспечения указанной потребности на 2-м этапе в муниципальной подпрограмме предусмотрено создание 800 мест путем пристроя к зданиям школ, эффективного использования помещений школ.

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммыи сведения о порядке сбора информациипо показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя<1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя<2> | Метод сбора информации<3> | Ответственный за сбор данных по показателю<4> | Дата получения фактического значения показателя<5> |
| Показатели цели подпрограммы |
| 1 | Доля построенных (приобретенных) объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (приобретения) в сфере общего образования, % | % | Календарный год | К = Кт.г. / (К1 + К2 +...) x 100, где:Кт.г. - количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования в текущем году;К1, К2,... - общее количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования за период реализации программы | Ведомственная статистика | УО ААР | Февраль года, следующего за отчетным |
| Показатели задачи 1 подпрограммы |
| 2 | Количество построенных (приобретенных) объектов образовательных организаций | ед. | Календарный год | К = К1 + К2 +..., где:К - общее количество построенных (приобретенных) объектов образовательных организаций;К1, К2,... - количество построенных (приобретенных) объектов образовательных организаций | Ведомственная статистика | УО ААР | Февраль года, следующего за отчетным |

**3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Асиновского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» |
| 1 | Задача 1 подпрограммы |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение) в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций | всего | 691800,0 | 0,0 | 577000,0 | 114800,0 | 0,0 | УО ААР; ДАС ТО | x | x |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество построенных объектов общего образования, ед. |  |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 294000,0 | 0,0 | 235200,0 | 58800,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 280000,0 | 0,0 | 224000,0 | 56000,0 | 0,0 | 1 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.1 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: г.Асино, ул.И.Буева,38 | всего | 294000,0 | 0,0 | 235200,0 | 58800,0 | 0 | ДАС ТО, УО ААР | x | x |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническая готовность объекта, % | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 294000,0 | 0,0 | 235200,0 | 58800,0 | 0 | 1 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: г.Асино, ул.В.Липатова, 11 | всего | 280000,0 | 0,0 | 224000,0 | 56000,0 | 0,0 | ДАС ТО, УО ААР | x | x |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Техническая готовность объекта, % | 0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 280000,0 | 0,0 | 224000,0 | 56000,0 | 0,0 | 1 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов" (далее - подпрограмма 2) |
| Соисполнители муниципальной программы (ответственные за подпрограмму) | Управление образования администрации Асиновского района Томской области (далее - УО ААР), Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее - ДА ТО), Департамент общего образования Томской области (далее – ДОО ТО), администрация Асиновского района (далее – ААР) |
| Участники подпрограммы | УО ААР; ААР; ДАС ТО;ДОО ТО |
| Цель подпрограммы | Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015  | 2016 г | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Показатель 1.Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций |
| Показатели задачи подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Задача 1. Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций |
| Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 0 | 0 | 283 | 1290 | 530 | 264 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП | отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | I этап 2016 - 2020 годы;II этап 2021 - 2025 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 845162,9 | 0,0 | 67311,5 | 53100 | 87716,1 | 637035 | 134187,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 157684,8 | 0,0 | 7479,1 | 5900,0 | 9746,2 | 134559, 5 | 14909,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 1002848,0 |  | 74790,5 | 59000 | 97462,4 | 771595 | 149097 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,описание основных проблем и текущего состояния**

Ситуация высокого износа школ вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Таким зданиям требуется капитальный ремонт или вывод из эксплуатации.

Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций для создания новых и сохранения существующих ученических мест запланировано осуществлять в 2 этапа:

I этап (2016 - 2020 годы);

II этап (2021 - 2025 годы).

9 зданиям общеобразовательных организаций требуется капитальный ремонт. Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций позволит создать современные условия для обучающихся, отвечающие санитарным нормам и условиям безопасности.

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации**

**по показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя<1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя<2> | Метод сбора информации<3> | Ответственный за сбор данных по показателю<4> | Дата получения фактического значения показателя<5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатель цели подпрограммы 2 |
| 1 | Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед. | Календарный год | К = К1 + К2 +...., где:К - общее количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ;К1, К2,... - количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ в отдельных действующих образовательных организациях | Ведомственная статистика | УО ААР | Февраль года, следующего за отчетным |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2 |
| 1 | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед. | Календарный год | К = К1 + К2 +...., где:К - общее количество сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ;К1, К2,... - количество сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ в отдельных действующих образовательных организациях | Ведомственная статистика | УО ААР | Февраль года, следующего за отчетным |

**3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов» |
| 1 | Задача 1 подпрограммы |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 577944,5 | 0,0 | 520150,3 | 57794,2 | 0,0 | ДАС ТО; ААР | x | x |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество построенных объектов общего образования, ед. |  |
| 2017 год | 74790,5 | 0,0 | 67311,5 | 7479,1 | 0,0 | 1 |
| 2018 год | 59000,0 | 0,0 | 53100,0 | 5900,0 | 0,0 | 3 |
| 2019 год | 97462,4 | 0,0 | 87716,2 | 9746,2 | 0,0 | 2 |
| 2020 год | 48497,6 | 0,0 | 43647,83 | 4849,76 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 149097,0 | 0,0 | 134187,4 | 14909,71 | 0,0 | 1 |
| 2022 год | 149097,0 | 0,0 | 134187,4 | 14909,71 | 0,0 | 1 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта в 9 общеобразовательных организациях Асиновского района(в соответствии с пунктом 4 «Общая потребность в ресурсном обеспечниии реализации основных мероприятий программы») | Всего | 577944,5 | 0,0 | 520150,3 | 57794,2 | 0,0 | ДАС ТО, ААР | x | x |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Техническая готовность объекта, % | 100 |
| 2017 год | 74790,5 | 0,0 | 67311,5 | 7479,1 | 0 | 1 |
| 2018 год | 59000,0 | 0,0 | 53100,0 | 5900,0 | 0 | 3 |
| 2019 год | 97462,4 | 0,0 | 87716,2 | 9746,2 | 0 | 2 |
| 2020 год | 48497,6 | 0,0 | 43647,83 | 4849,76 | 0 | 1 |
| 2021 год | 149097,0 | 0,0 | 134187,4 | 14909,71 | 0 | 1 |
| 2022 год | 149097,0 | 0,0 | 134187,4 | 14909,71 | 0 | 1 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование общеобразовательной организации,  | Адрес | Проектная мощность | Фактическая наполняемость | Стоимость капитального ремонта, строительства тыс.руб | Площадь | Год ввода в эксплуатацию | Начало строительства | Окончание строительства | Наличие ПСД (дата выполнения,организация)  | Заключение на достоверность сметного расчета (№, организация, дата) | Заключение о техническом состоянии здания (организация,дата) |
| Всего | в т.ч.потребность в областном бюджете, тыс.руб. | в т.ч. Потребность в местном бюджете, тыс.руб |
| Капитальный ремонт 2017 |
| 1 | МБОУ-СОШ с.Новониколаевки Асиновского района | Асиновский р-н, с.Новониколаевка, ул.Школьная д.2 | 268 | 170 | 74790,5 | 67311,5 | 7479,1 | 2689,2 | 1987 |   |   | 2011г., ООО "Архитектурно-проектное бюро" | №70-ТО-Э2011-06010, МИНРЕГИОН РФ филиал ФГУ"ФЦЦ в строительстве и промышленности строительных метериалов" по ТО, 19.07.2011г. | ООО "Архитектурно-проектное бюро", 18.03.2011г. |
| Капитальный ремонт2018 |
| 2 | МАОУ-СОШ №4 г.Асино | г.Асино, ул.И.Буева д.38 | 960 |   | 29000 | 26100 | 2900 | 4234,6 | 1970 |   |   | 2012г., ООО "Архитектурно-проектное бюро" | №70-ТО-Э2012-11-12-631, МИНРЕГИОН РФ ФАУ "ФЦЦ в строительстве и промышленности строительных метериалов" филиал ФАУ "ФЦЦС" по ТО, 14.11.2012г. | ООО "Архитектурно-проектное бюро", 04.04.2012г. |
| 3 | МАОУ гимназия №2 г.Асино | г.Асино, ул.В.Липатова д.11 | 720 |   | 23000 | 20700 | 2300 | 6037,8 | 1979 |   |   | 2012г., ООО "Архитектурно-проектное бюро" | №70-ТО-Э2012-11-16-645, МИНРЕГИОН РФ ФАУ "ФЦЦ в строительстве и промышленности строительных метериалов" филиал ФАУ "ФЦЦС" по ТО, 16.11.2012г. | ООО "Архитектурно-проектное бюро", 04.04.2012г. |
| 4 | МАОУ-СОШ с.Минаевки Асиновского района | Асиновский р-н, с.Минаевка, ул.Центральная д.70 | 174 |   | 7000 | 6300 | 700 | 1334,5 | 1990 |   |   | 2011г., ООО "Архитектурно-проектное бюро" | №6-2-1-0103-14, ООО "ТЦЦС", 04.03.2014г. | ООО "Архитектурно-проектное бюро", 2011г. |
| Капитальный ремонт 2019 |
| 5 | МАОУ-СОШ с.Ново-Кусково Асиновского района | Асиновский р-н, с.Ново-Кусково, ул.Школьная д.57 | 260 |   | 49009,3 | 44108,39 | 4900,93 | 1762,2 | 1968 |   |   |   |   |   |
| 6 | МБОУ-ООШ с.Больше-Дорохово Асиновского района | Асиновский р-н, с.Больше-Дорохово, ул.Сибирская д.71 | 280 |   | 48453,1 | 43607,78 | 4845,31 | 1742,2 | 1971 |   |   |   |   |   |
| Строительство пристроек 2020-2022 |
| 7 | МАОУ-СОШ №4 г.Асино | г.Асино, ул.И.Буева д.38 | 420 |   | 294000 | 235200 | 58800 |   |   | 2020 | 2021 |   |   |   |
| 8 | МАОУ гимназия №2 г.Асино | г.Асино, ул.В.Липатова д.11 | 400 |   | 280000 | 224000 | 56000 |   |   | 2021 | 2022 |   |   |   |
| Капитальный ремонт 2020 |
| 9 | МБОУ-СОШ с.Ягодное Асиновского района | Асиновский р-н, с.Ягодное, ул.Школьная д.1б | 264 |   | 48497,6 | 43647,83 | 4849,76 | 1743,8 | 1976 |   |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт 2021 |
| 10 | МБОУ-СОШ №5 г.Асино | г.Асино, ул.Боровая д.5 | 583 |   | 149097 | 134187,4 | 14909,71 | 5361 | 1987 |   |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт 2022 |
| 10 | МКСКОУ С (К) ОШ №10 VIII вида г.Асино | г.Асино, ул.Гагарина д.1 | 100 |   | 149097 | 134187,4 | 14909,71 | 1500 | 1969 |   |   |   |   |   |

Приложение 4

к муниципальной программе

**Реконструкция зданий общеобразовательных организаций, имеющих высокую степень износа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Населенный пункт | Наименование общеобразовательной организации  | **2016** |
| Население | Число школьников | Пропускная способность | % износа | Кап ремонт |
| 1 смена | 2 смена |
| г.Асино | МАОУ-СОШ №4 г.Асино | 24 856 | 560 | 450 | 596 | 65 |  2018 |
| МАОУ гимназия №2 г.Асино | 500 | 260 | 560 | 50 |  2018 |
| Причулымская ООШ- филиал МАОУ гимназии №2 | 80 |   | 120 | 100 |   |
| МБОУ - СОШ №1 г.Асино | 608 | 140 | 480 | 75 |   |
| МБОУ - ОШ №5 г.Асино | 310 |   | 583 | 45 |  2020 |
| МКАСКОУ-С(К)ОШ VIII вида №10 г.Асино | 110 |   | 100 | 86 |  2021 |
| Итого |   | 24 856 | 2 168 | 850 |  |   |   |
| с.Ново-Кусково | МАОУ-СОШ с.Ново-Кусково | 2 090 | 197 |   | 266 | 57 |  2019 |
| Филимоновская ООШ - филиал МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково  | 15 |  | 65 | 46 |   |
| Казанская НОШ - филиал МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково  | 14 |  | 50 |   |   |
| с.Новониколаевка | МБОУ-СОШ с.Новониколаевки | 2 235 | 128 |  | 283 | 51 |  2017 |
| Гарьевская ООШ - филиал МБОУ-СОШ с.Новониколаевки | 30 |  | 120 | 100 |   |
| МАОУ-СОШ с.Минаевка | 83 |   | 134 | 67 |  2018 |
| МБОУ-ООШ п.Большой Кордон | 29 |   | 102 | 80 |   |
| с.Батурино | МБОУ-СОШ с.Батурино | 1 820 | 207 |  | 260 | 100 |   |
| с.Больше-Дорохово | МБОУ-ООШ с.Больше-Дорохово | 940 | 73 |   | 264 | 48 |  2019 |
| с.Ягодное | МБОУ-СОШ с.Ягодное | 1 378 | 161 |   | 264 | 41 |  2020 |
| Маложировская НОШ - филиал МБОУ-СОШ с.Ягодное | 12 |   | 30 | 32 |   |
| с.Новиковка | МБОУ-СОШ с.Новиковки | 1 290 | 154 |   | 260 | 66 |   |
| **Итого** |  | **34 609** | **3 246** |  | **4437** |   |   |