АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013                                                                                                                             № 2366

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Асиновского района в 2014-2018 годах»

В соответствии п.1 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ                              «О безопасности дорожного движения», п. 5 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003                   № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Асиновского района от 06.11.2012 № 2605 «О муниципальных программах Асиновского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу   «Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2014-2018 годах» согласно приложению.

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности заместителя А.А. Юрченко.

Глава Асиновского района                                                                                     А.Е. Ханыгов

Г.И. Скопинцев

Приложение к постановлению

администрации Асиновского района

от  14.10.2013 № 2366

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Асиновского района в 2014-2018 годах»

Паспорт

муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Асиновского района в 2014-2018 годах»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2014-2018 годах» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | п.1 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 5 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Администрации Асиновского района от 06.11.2012 № 2605 «О муниципальных программах Асиновского района» |
| Координатор Программы | Администрация Асиновского района |
| Заказчик Программы | Администрация Асиновского района |
| Соисполнители Программы | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, Управление образования Администрации Асиновского района (УО), МБУЗ «Асиновская ЦРБ», Комиссия по безопасности дорожного движения администрации Асиновского района. ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Южный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ». ПЧ-1 ФГКУ «1 отряда ФПС России» по Томской области. |
| Цель Программы | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Показатели цели Программы и их значения | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 1. Ежегодное сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
|  | 2. Ежегодное сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задачи Программы | 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов населённых пунктах. 4. Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. 5. Повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на региональном и местном уровнях управления. |
| Показатели задач Программы и их значения | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 1. Ежегодное снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 1 тыс. транспортных средств) | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
|  | 2. Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 1 тыс. населения) | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
|  | 3. Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 пострадавших)% | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |
|  | 4. Сокращение количества нарушений ПДД, на 1 тыс. транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  | 5.Гибель детей в результате дорожно-транспортных происшествий, чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тыс. транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  | 7. Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 3 200,0 | 800,0 | 800,0 |  | 800,0 | 800,0 |
|  | местные бюджеты | 2 807,0 | 585,4 | 630,4 | 530,4 | 530,4 | 530,4 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 6 007,0 | 1 385,4 | 1 430,4 | 530,4 | 1 330,4 | 1 330,4 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие | 6 007,0 | 1 385,4 | 1 430,4 | 530,4 | 1 330,4 | 1 330,4 |
| Показатели реализации Программы их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 1. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 2. Ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, чел. | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
|  | 3. Снижение смертности и инвалидности при дорожно-транспортных происшествиях, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 4. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |
| Организация управления Программой | Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности. Текущий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Асиновского района. Ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности обеспечивает взаимодействие между соисполнителями Программы, осуществляет мониторинг Программы, является ответственным за реализацию Программы и предоставление годовых отчетов о реализации программных мероприятий. |

- Приоритетные задачи социально – экономического развития Асиновкого района, на решение которых направлена Программа

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2014-2018 годах» направлена на решение заявленных приоритетных задач по стратегическому направлению «Сохранение и развитие человеческого потенциала территории» в рамках Программы социально-экономического развития Асиновского района на 2008-2015 годы.

В настоящее время на дорогах Асиновского района наблюдается высокая аварийность транспортных средств. Значительно возросло количество дорожно – транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали люди. За двенадцать месяцев 2012 года в Асиновском районе зарегистрировано 50 (2011 г. - 41) дорожно – транспортных происшествий, в которых получили ранения 62 человека (2011 г. – 56) и погибли 5 человек (2011 г. – 8).

За 7 месяцев 2013 года в Асиновском районе зарегистрировано 28 дорожно – транспортных происшествий (за аналогичный период прошлого года (АППГ) - 24), в которых получили ранения 43 человека (АППГ – 26) и погибли 5 человек (АППГ – 3). Растет количество ДТП с тяжкими последствиями.

С каждым годом в Асиновском районе увеличивается количество транспортных средств. Динамика роста количества зарегистрированных транспортных средств:                       2010 год – 11 066 единиц; 2011 год – 11 103 единицы; 2012 год – 11 447 единиц.                      По состоянию на 01.07.2013 – 12 006 единиц.

В результате реализации муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2014-2018 годах» будет снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий, и обеспечиваться рост безопасности жизнедеятельности граждан на территории района.

- Цель, задачи и целевые показатели Программы

Целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

| Показатели цели Программы и их значения | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ежегодное сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
|  | 2. Ежегодное сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населённых пунктах;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия повышение эффективности их  деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествий;

- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на региональном и местном уровнях управления.

| Показатели задач Программы и их значения | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ежегодное снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 1 тыс. транспортных средств) | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
|  | 2. Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 1 тыс. населения) | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
|  | 3. Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 пострадавших) % | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |
|  | 4. Сокращение количества нарушений ПДД, на 1 тыс. транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  | 5.Гибель детей в результате дорожно-транспортных происшествий, чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тыс. транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  | 7. Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |

В результате реализации Программы к уровню декабря 2013 года ожидается:

| Показатели реализации Программы их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 2. Ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, чел. | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
|  | 3. Снижение смертности и инвалидности при дорожно-транспортных происшествиях, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 4. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |

- Перечень программных мероприятий Программы

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с планом программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Система программных мероприятий, в частности  финансовое обеспечение мероприятий по направлениям с распределением по источникам и годам прогнозного периода, приведено в приложении к Программе.

- Механизмы реализации и управления Программой, включая ресурсное обеспечение

Соисполнители Программы ежегодно направляют в вышестоящие органы по направлениям деятельности бюджетные заявки для участия в областной целевой программе.  При необходимости организуют размещение заказов на конкурсной основе, с заключением договоров на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных Программой, в соответствии с действующим законодательством. Контролируют ход и качество выполнения договорных обязательств подрядчиками работ по договорам.

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы прогнозируется 
в размере 6 007,0  тыс. рублей, в том числе объемы и источники финансирования по годам:

| Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 3 200,0 | 800,0 | 800,0 |  | 800,0 | 800,0 |
|  | местные бюджеты | 2 807,0 | 585,4 | 630,4 | 530,4 | 530,4 | 530,4 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |
|  | всего по источникам | 6 007,0 | 1 385,4 | 1 430,4 | 530,4 | 1 330,4 | 1 330,4 |

5.	Контроль и мониторинг реализации Программы

Реализация Программы осуществляется координатором Программы,  соисполнителями Программы в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных программных мероприятий.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности. Текущий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Асиновского района.

Соисполнители Программы представляют заказчику Программы информацию                  о ходе реализации Программы по требованию заказчика Программы.

Ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности обеспечивает взаимодействие между соисполнителями Программы, осуществляет мониторинг Программы, является ответственным за реализацию Программы и предоставление годовых отчетов о реализации программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации мероприятий Программы представляется в отдел               социально-экономического развития администрации Асиновского района для проведения оценки эффективности реализации Программы по установленной заказчиком Программы форме.

- Оценка рисков в ходе реализации Программы

На ход выполнения и эффективность Программы негативное влияние будет оказывать правовой нигилизм населения, осознание юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличное отношение к возможным последствиям ДТП, отсутствие адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП.

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации Программы (неуправляемые):

- Изменение Федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

- Изменение регионального законодательства в части финансирования программ.

- Природные и техногенные катастрофы.

- Опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг.

Внутренние риски реализации Программы:

- Отсутствие координации и слаженности действий между соисполнителями Программы.

- Недостаточное ресурсное обеспечение Программы.

- Увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы.

Возможные механизмы минимизации рисков:

- Консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов.

- Коллегиальное обсуждение и принятие решений.

- Детальное планирование работы исполнителей.

- Финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Приложение

к муниципальной программе «Повышение безопасности

дорожного движения на территории Асиновского района

в 2014-2018 годах»

Мероприятия муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района в 2014-2018 годах»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местных бюджетов | внебюджет - ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель Программы: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| 1. | Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.1. | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | 2014 – 2018 |  |  |  |  |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, Администрация Асиновского района | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДТП. |
| 1.2. | Размещение на телевидении социальных роликов по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 2014 – 2018 |  |  |  |  |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, УО, Администрация Асиновского района | Не менее 4-х роликов в год. |
| 1.3. | Проведение широкомасштабных акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения | 2014 – 2018 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, УО, Администрация Асиновского района | Предупреж-дение опасного поведения участников дорожного движения, ежемесячно не реже 1 раза |
|  |  | 2014 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 1.4. | Привлечение общественных формирований для проведения мероприятий с владельцами индивидуального автотранспорта по профилактике ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма | 2014 – 2018 |  |  |  |  |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, Администрация Асиновского района | Повышение роли общественных формирований в проведении профилактичес-кой работы |
| 1.5. | Создание и размещение информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания водителей и пассажиров | 2014 – 201 8 | 175,0 |  |  | 175,0 |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, УО, Администрация Асиновского района | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  |  | 2014 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
| 1.6. | Проведение практических занятий, семинаров, мастер-классов для журналистов и сотрудников, освещающих тему безопасности дорожного движения | 2014 – 2018 |  |  |  |  |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО | Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения |
| 1.7. | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции | 2014 - 2018 | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Администрация Асиновского района, районная комиссия по БДД | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  |  | 2014 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.1. | Реконструкция и оснащение оборудованием детского автогородка в г. Асино | 2015 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | УО, Администрация Асиновского района | Совершенствование учебной базы |
| 2.2. | Проведение массовых мероприятий с детьми: | 2014 - 2018 | 75,0 |  |  | 75,0 |  | УО, Администрация Асиновского района |  |
|  |  | 2014 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 2.2.1. | Участие в областных конкурсах и соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения | 2014 - 2018 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | УО, Администрация Асиновского района | Привлечение детей к профилактичес-кой работе среди сверстников. Формирование правового сознания. |
|  |  | 2014 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение районных и участие в областных конкурсах юных велосипедистов «Безопасное колесо». | 2014 – 2018 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, УО, Администрация Асиновского района | Ежегодное проведение конкурсов, участие команды во Всероссийском финале |
|  |  | 2014 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 2.3. | Оснащение дошкольных и образовательных учреждений мобильными автогородками | 2014 - 2018 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Администрация Асиновского района | Приобретение не менее 1 мобильного автогородка ежегодно для обучения детей безопасному поведению на дороге |
|  |  | 2014 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |
| 2.4. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 2014 - 2018 |  |  |  |  |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, УО, Администрация Асиновского района | Обеспечение световозвра-щающими приспособления-ми детей ежегодно для снижения вероятности наездов в темное время суток |
|  |  | 2014 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2.5. | Оснащение детских дошкольных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 2014 - 2018 | 180,0 |  |  | 180,0 |  | УО, Администрация Асиновского района | Оснащение по 1 детскому дошкольному учреждению ежегодно |
|  |  | 2014 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 2.6. | Приобретение учебно-методических комплектов для образовательных и детских дошкольных учреждений «Безопасность на дороге» | 2014 - 2018 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | УО, Администрация Асиновского района | Приобретение не менее 1 комплекта ежегодно |
|  |  | 2014 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2.7. | Организация в период летних школьных каникул в лагерях отдыха детей профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения | 2014 - 2018 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, УО, Администрация Асиновского района | Формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения на дорогах. 100 % охват отдыхающих детей |
|  |  | 2014 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2.8. | Издание и приобретение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2014 - 2018 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, УО, Администрация Асиновского района | Тираж не менее 200 экз. ежегодно |
|  |  | 2014 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2.9. | Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства» | 2014 - 2018 | 32,0 |  |  | 32,0 |  | УО, Администрация Асиновского района | 21образо-вательных учреждений, оформивших годовую подписку на газету |
|  |  | 2014 | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  |  |
| 2.10 | Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | 2014 - 2018 |  |  |  |  |  | УО, Администрация Асиновского района | Не менее 10 человек ежегодно |
| 2.11. | Ежеквартальное информирование комиссию по БДД о состоянии дорожных происшествий с участием несовершеннолетних | 2014 – 2018 |  |  |  |  |  | ГИБДД МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, своевременная выработка совместных мероприятий |
| 2.12. | Проведение обучающих семинаров по безопасности дорожного движения, психологических тренингов и ролевых игр с педагогическими работниками образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования, педагогами общеобразовательных учреждений | 2014 - 2018 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | МО МВД РФ (Асиновский) УМВД России по ТО, УО, Администрация Асиновского района | Ежегодное проведение в муниципальных образованиях Томской области обучающих семинаров по безопасности дорожного движения с охватом не менее 100 человек |
|  |  | 2014 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2.13. | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы образовательных учреждений, организации образовательного процесса по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | 2014 - 2018 |  |  |  |  |  | УО, Администрация Асиновского района | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населённых пунктах. |
| 3.1. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 2014 - 2018 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Администрация Асиновского района Южный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ» | Предотвращение наездов на пешеходов, снижение количества ДТП и пострадавших в них людей |
|  |  | 2014 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 3.2. | Оборудование пешеходных переходов освещением в местах расположения образовательных и социально-значимых объектов | 2014 - 2018 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Администрация Асиновского района | Предотвращение наездов на пешеходов, снижение количества ДТП и пострадавших в них людей |
|  |  | 2014 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
| 3.3. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т.7 с устройствами речевого сопровождения | 2014 - 2018 | 450,0 |  |  | 450,0 |  | Администрация Асиновского района | Предотвращение наездов на пешеходов, снижение количества ДТП и пострадавших в них людей. |
|  |  | 2014 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |
| 3.4. | Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями в зоне пешеходных переходов | 2014 - 2018 | 375 |  |  | 375 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
| 3.5. | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов (приобретение и установка светодиодных транспортных и пешеходных светофоров с табло обратного отсчета времени сигналов, замена ламповых светофорных головок на светодиодные, замена КДУ, приобретение и установка устройств речевого сопровождения и пр.) | 2014 - 2018 | 2400,0 |  | 2400,0 |  |  | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, ОГКУ «Специализированное монтажно- эксплуатационное учреждение Томской области» | Реконструкция светофорного объекта в г. Асино (ул. Ленина – ул. Щорса) |
|  |  | 2014 | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  | Реконструкция светофорного объекта в г. Асино (ул. Ленина – ул. Сельская) |
|  |  | 2017 | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  | Реконструкция светофорного объекта в г. Асино (ул. Гончарова – ул. Станционная) |
|  |  | 2018 | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  | Реконструкция светофорного объекта в г. Асино (ул. 9 Мая – ул. 370 Гвардейской дивизии) |
| 3.6. | Нанесение дорожной разметки | 2014 - 2018 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Администрация Асиновского района | Улучшение организации дорожного движения, снижение уровня аварийности |
|  |  | 2014 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 3.7. | Замена стандартных дорожных знаков предупреждающих, запрещающих , и приоритета на аналогичные, желто-зеленом фоне, с пленкой повышенной интенсивности типа Б | 2014 - 2018 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Администрация Асиновского района | Улучшение организации дорожного движения, снижение уровня аварийности. |
|  |  | 2014 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 3.8. | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | 2014 - 2018 | 110,0 |  |  | 110,0 |  | Администрация Асиновского района | Улучшение организации дорожного движения, снижение уровня аварийности |
|  |  | 2014 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |  |
| 3.9. | Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, железнодорожных переездов, автобусных маршрутов с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков | 2014 - 2018 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района | Принятие мер упреждающего характера в целях недопущения совершения ДТП с тяжкими последствиями, проведение комплексных проверок дважды в год |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 4.1. | Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2014 – 2018 |  |  |  |  |  | МБУЗ «АЦРБ», ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» ПЧ-1 ФГКУ «1 отряда ФПС России» по Томской области | Снижение тяжести последствий ДТП |
| 4.2. | Создание кабинета, для обучения кандидатов в водители безопасным и правильным приемам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 2014 – 2016 |  |  |  |  |  | МБУЗ «АЦРБ», ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф», Администрация Асиновского района | Снижение тяжести последствий ДТП |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | 2014 – 2018 | 6007,0 | 3200,0 |  | 2807,0 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 1385,4 | 800,0 |  | 585,4 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1430,4 | 800,0 |  | 630,4 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 530.4 | - |  | 530.4 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 1330,4 | 800,0 |  | 530.4 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1330,4 | 800,0 |  | 530.4 |  |  |  |

# Footnotes

В случаях если в таблице не указан объем финансирования, выполнение программных мероприятий осуществляется ответственными исполнителями в рамках текущего финансирования по согласованию.

Территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области и организации привлекаются к исполнению мероприятий  Программы  по согласованию.