Отчет о реализации муниципальной программы

за 2021 г

Наименование МП «Повышение энергоэффективности Асиновского района»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | | Отклонение (%) | Причины отклонений | | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | **Цель муниципальной программы: «**Повышение энергоэффективности Асиновского района» | | | | | | | | |
| 1.1 | **Наименование показателей цели муниципальной программы:**  Уровень газификации природным газом жилищного фонда Асиновского района, подлежащий газификации | % | 0 | 0 | | - | - | | - |
| 2 | **Подпрограмма 1: «**Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района на 2016-2021 годы» | | | | | | | | |
| 2.1 | **Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): «**Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района» | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):**  Объем реализации природного газа потребителям Асиновского района для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб./год | 0 | | 0 | 0 | - | |  |
| 2.2 | **Задача муниципальной программы:**  Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района на 2016-2021 годы |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.2.1 | **Задачи подпрограммы:**  **Задача 1.**Развитие газотранспортной инфраструктуры. Строительство внутрипоселковых газопроводов на территории населенных пунктов, подлежащих газификации». |  |  | |  |  |  |  | |
| Показатели задачи 1 подпрограммы:  Протяженность внутрипоселковых газопроводов на территории Асиновского района. | км | 41,65 | | 41,80 | +0,36 | - | - | |
| **Задача 2.** Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Асиновского района. |  |  | |  |  |  |  | |
| Показатели задачи 2 подпрограммы:  Количество населенных пунктов Асиновского района, получивших техническую возможность газификации, ед. с развитой газовой инфраструктурой (завершенное строительство газораспределительных сетей) | ед. | 1 | | 1 | 0 | - | - | |
| Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения (в т.ч. земельных участков) | ед. | 1109 | | 127 | -88,5 | Отсутствие газа в газораспределительной сети. Строительство объекта газоснабжения позволяющего осуществить подключение к сети. | Пуск газа в газораспределительную сеть. Ввод в эксплуатацию объектов газоснабжения. | |
| Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газосанбжения. | ед. | 0 | | 0 | 0 | - | - | |
| **Задача 3**. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Асиновского района. |  |  | |  |  |  |  | |
| Показатели задачи 4 подпрограммы:  Количество заключенных договоров поставки газа с потребителями- физическими лицами в Асиновском районе | шт | 0 | | 0 | 0 |  |  | |
| 2.2.2 | **Наименование основных мероприятий подпрограммы**:  **Основное мероприятие 1:**Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Строительство распределительных сетей газопроводов на территории населенных пунктов Асиновского района. |  |  | |  |  |  |  | |
| Показатели основного мероприятия 1:  Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Асиновского района | км | 34,24 | | 41,80 | +22,07 | Выполнено строительство объекта газоснабжения на территории сельского населенного пункта, также на завершающей стадии строительство объекта, расположенного на территории городского поселения | - | |
|  | Мероприятие 1 Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение» г. Асино Томской области | км | 34,24 | | 41,80 | +22,07 | Объект находится на завершающей стадии строительства | - | |
| 2.2.4 | **Основное мероприятие 2:**  Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещение помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивид. домовладениях на территории Асиновского района | ед. | 0 | | 0 | 0 |  |  | |
| 3 | **Мероприятие 1.**  Проектирование и монтаж ВДГО в индивид. домовладениях на территории Асиновского района | ед. | - | | - | - | - | - | |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 05021100000000 | Администрация Асиновского района | 102 060,7 | 71 637,3 | 102 060,7 | 87 219,63 |
| Подпрограмма 1 «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района**»** | 05021110000000 | Администрация Асиновского района | 102 060,7 | 71 637,3 | 72 899,3 | 61 129,6 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Асиновского района | 05021110100000 | Администрация Асиновского района | 72 899,3 | 71 637,3 | 72 899,3 | 61 129,6 |
| Мероприятие «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение» г. Асино Томской области». | 05021110101000 | Администрация Асиновского района | 72 899,3 | 71 637,3 | 72 899,3 | 61 129,6 |
| Основное мероприятие 2«Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Асиновского района Томской области» | 05021110101422 | Администрация Асиновского района | 29 161,4 | 0,0 | 29 161,4 | 26 090,06 |
| Мероприятие «Газоснабжение сельских населенных пунктов Асиновского района Томской области» | 05021110101422 | Администрация Асиновского района | 29 161,4 | 0,0 | 29 161,4 | 26 090,06 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта

администрации Асиновского района С.В. Прохоренко

Главный специалист по газификации

администрации Асиновского района В.С. Заблоцкая ­­­