Форма № 1

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

**Наименование МП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе»**

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение, % | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель муниципальной программы | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе |
|  | Наименование показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду. | % | 2,3 | 1,07 | -53,5 |  | Проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения |
|  | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | ед. | 48 | 30 | -37,5 | Снижение количества аварий |  |
| 1. | Задачи муниципальной программы  | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского районаЗадача 2. Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района |
|  | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района |
|  | Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району отоплением | % | 32 | 31,3 | -2,18 |  |  |
|  | Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району водопроводом | % | 57,8 | 57,2 | -1,03 |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду | % | -2 | -37 | +1750 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1  | «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района» |
|  | Цель подпрограммы 1 (задача муниципальной программы) | Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района |
| 1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 (задачи муниципальной программы):Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району отоплением, % | % | 32,0 | 31,3 | -2,18 |  |  |
| 1.2 | Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району водопроводом, % | % | 57,8 | 57,2 | -1,03 |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 | Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
| 2.1.1 |  Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 | Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Асиновского района |
| 2.2.1 | Доля населения, обеспеченного доброкачественными коммунальными услугами (питьевой водой и т.д.) | % | 80 | 67 | -16,2 | Установка 1ед. станций водоочистки питьевой воды в населенных пунктах(всего 21 станций в нас.п) |  |
| 2.2.2 | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии  | кг.у.т./Гкал | 192 | 214 | +11,4 |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1 «Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры» Мероприятие 3 «Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов» | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2 «Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Асиновского района качественными коммунальными услугами», Доля населения, обеспеченного доброкачественными коммунальными услугами (питьевой водой и т.д.) | % | 84 | 67 | -20,2 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1«Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Асиновского района Томской области»Степень готовности объекта, % (проектная мощность подачи воды в сеть - 12,5 тыс. куб. м/сут.) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 «Реконструкция ( расширение) объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области»Степень готовности объекта, % (проектная мощность) | % | 100 | 0 | -100 |  |  |
| 2.1.7 | Мероприятие 7 «Разработка проектно- сметной документации на объект «Строительство мусоросортировочного комплекса в г.Асино, Асиновского района Томской области» | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Наименование показателей основного мероприятия 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района», Количество установленных станций очистки питьевой воды» | Ед. | 20 | 21 | +5 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 «Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой», Количество установленных станций очистки питьевой воды | Ед.  | 20 | 21 | +5 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | « Подготовка объектов коммунального комплекса Асиновского района к прохождению отопительного периода» |
| 1.1 | Цель подпрограммы 2 (задача муниципальной программы) | Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района |
|  | Количество аварий в системах теплоснабжения,  | ед | 0 | 0 | 0 | Снижение количества аварий | капитальный ремонт систем теплоснабжения |
| 1.2 | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | ед. | 50 | 30 | -40 | Снижение количества аварий |  |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы 2 | Подготовка объектов теплоснабжения Асиновского района к прохождению отопительного сезона |
| 2.1.1 | Наименование показателей задачи 1 подпрограммы 2. Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду | % | -2 | 0 | -100 |  | капитальный ремонт систем теплоснабжения |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района» | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 «Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода»,Снижение аварий в системах теплоснабжения, по отношению к предыдущему периоду», % | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача 2. Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения Асиновского района к прохождению отопительного сезона |
| 2.2.1 | Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду | % | -2 | -37 | +1750 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Снижение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Асиновского района» | % | 0 | -37 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 «Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода», Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду», % | % | 0 | -37 | 0 |  |  |
| 2.3 | Задача 3 подпрограммы 2. | Анализ финансового состояния организаций |
|  | Наименование показателей задачи 3 подпрограммы 2. Количество проведенных экспертиз финансово-хозяйственной деятельности |  ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1 Количество проведенных экспертиз, ед | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0900000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 136957,8 | 6458,3 | 137010,1 | 106301,4 |
| Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 136957,8 | 6458,3 | 137010,1 | 106301,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 125907,4 | 4250,0 | 125907,3 | 95206,8 |
| Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 125907,4 | 4250,0 | 125907,3 | 95206,8 |
| Основное мероприятие 1.1Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры | 0910100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 «Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов» | 0910100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Асиновского района качественными коммунальными услугами | 0910200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 123903,0 | 2250,0 | 123902,9 | 93202,4 |
| 0910200000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 123903,0 | 2250,0 | 123902,9 | 93202,4 |
| Мероприятие 2.1.1 "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" | 0910201000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 123903,0 | 2250,0 | 123902,9 | 93202,4 |
| Мероприятие 2.1.2 «Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Асино Томской области" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.3Реконструкция ( расширение) объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области» | 0910203000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.4 Строительство наружных сетей холодного водоснабжения в МКР "Сосновка" г.Асино Томской области |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.5 Строительство наружных сетей водоотведения к объекту «Центр культурного развития» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.6 Строительство водозаборной скважины в районе ул. Гидролизная в г. Асино Томской области | 0910208000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. Мероприятие 7 «Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительства мусоросортировочного комплекса в г.Асино, Асиновского района Томской области»» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Основное мероприятие 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910300000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2004,4 | 2000,0 | 2004,4 | 2004,4 |
| 0910300000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.1 « Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой» | 09103S0950 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2004,4 | 2000,0 | 2004,4 | 2004,4 |
| Мероприятие 2.2.2 «Капитальный ремонт объектов электроснабжения в п. Первопашенск Асиновского района» | 0910302000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунального комплекса Асиновского района к прохождению отопительного периода» | 0920100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 11050,4 | 2208,3 | 11102,8 | 11094,6 |
| ВСЕГО | 11050,4 | 2208,3 | 11102,8 | 11094,6 |
| Основное мероприятие 2.1 "Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района" | 0920100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2513,9 | 2208,3 | 2513,9 | 2513,9 |
|  | ВСЕГО | 2513,9 | 2208,3 | 2513,9 | 2513,9 |
| Мероприятие 2.1.1 «Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода» | 0920101000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2513,9 | 2208,3 | 2513,9 | 2513,9 |
|  | ВСЕГО | 2513,9 | 2208,3 | 2513,9 | 2513,9 |
| Основное мероприятие 2.2 "Снижение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Асиновского района" | 0920200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 8536,5 | 0 | 8588,9 | 8580,7 |
|
|  | ВСЕГО | 8536,5 | 0 | 8588,9 | 8580,7 |
| Мероприятие 2.2.1 «Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода» | 0920201000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 8536,5 | 0 | 8588,9 | 8580,7 |
|  | ВСЕГО | 8536,5 | 0 | 8588,9 | 8580,7 |
| Основное мероприятие 3.1 «Анализ финансового состояния организаций» | 0920300000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.1 «Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности» | 0920301000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта С.В. Прохоренко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный специалист по ЖКХ Т.А. Яковлева

28.02.2022