Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы (за 2021 год)

Наименование МП: «Развитие транспортной системы в Асиновском районе на 2016-2021 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:  «Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Асиновского района» | | | | | | |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы:  1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  2. Пассажирооборот транспорта общего пользования | км.  млн. пасс.- км. | 156,144  2,230 | 156,144  2,230 | 0,0  0,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1:  «Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | тыс. руб. | 6 039,2 | 6 039,2 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Рост транзитного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Перевезено пассажиров транспортом общего пользования | млн. чел. | 0,066 | 0,066 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы:  Развитие муниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Количество рейсов | ед. в год | 5 886,0 | 5 886,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1  Наименование показателей основного мероприятия 1: Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района.  Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района  Количество муниципальных маршрутов, субсидируемых из местного бюджета. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2 Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района:  Количество муниципальных маршрутов, субсидируемых из местного бюджета.  Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района:  Количество муниципальных маршрутов, субсидируемых из местного бюджета. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Наименование показателей основного мероприятия 3 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района Мероприятие 1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района:  Количество муниципальных маршрутов, субсидируемых из местного бюджета. | шт. | 9 | 9 | 0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2:  «Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района» | тыс. руб. | 52 339,0 | 52 339,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 1,85 | 1,85 | 0 |  |  |
| 4.2 | Задача подпрограммы:  1. Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования.  2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Асиновского района. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 21,4 | 21,4 | 0 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 2  Наименование показателей основного мероприятия 1:  Доля населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог (дорог с твердым покрытием) | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Наименование показателей мероприятия 1:  Доля населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог (дорог с твердым покрытием). | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2:  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 21,4 | 21,4 | 0 |  |  |
| 5.3 | Наименование показателей Мероприятие 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятие 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3.2 | Мероприятие 3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3.3 | Мероприятие 4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 5,02 | 5,02 | 0 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, строительства

и транспорта администрации Асиновского района С.В. Прохоренко

Исполнитель: Е.В. Тихонова

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой  (31.12.2021) | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: | 0700000000 | Администрация Асиновского района | 10 682,3 | 8 363,8 | 10 682,3 | 10 258,2 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 47 695,9 | 46 526,3 | 47 695,9 | 46 924,9 |
| Подпрограмма 1:  «Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | 0710000000 | Администрация Асиновского района | 6 039,2 | 5 363,8 | 6 039,2 | 5 615, 1 |
| Основное мероприятие 1.1 Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1:  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Асиновского района | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 6 039,2 | 5 363,8 | 6 039,2 | 5 615,1 |
| Мероприятие 3.1.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Асиновского района | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 6 039,2 | 5 363,8 | 6 039,2 | 5 615,1 |
| Подпрограмма 2:  «Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района» | 0720000000 | Администрация Асиновского района | 4 643,1 | 3 000,0 | 4 643,1 | 4 643,1 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 47 695,9 | 46 526,3 | 47 695,9 | 46 924,9 |
| Основное мероприятие 1.1:  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1:  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720300000 | Администрация Асиновского района | 4 643,1 | 3 000,10 | 4 643,1 | 4 643,1 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 47 695,9 | 46 526,3 | 47 695,9 | 46 924,9 |
| Мероприятие 2.1.1  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов. |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2  Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов. |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 36 000,0 | 36 059,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |
| **Мероприятие** 2.1.3. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов(обеспечение софинансирования) |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 2 529,9 | 4 000,0 | 2 529,9 | 2 529,9 |
| Мероприятие 2.1.4  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720300000 | Администрация Асиновского района | 4 643,1 | 3 000,0 | 4 643,1 | 4 643,1 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 9 166,0 | 6 467,3 | 9 166,0 | 8 395,0 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства

и транспорта администрации Асиновского района С.В. Прохоренко

Исполнитель: Е.В. Тихонова