Отчет о реализации муниципальной программы (за 2016 год)

Наименование МП «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской области»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%)  (факт-план) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:  Повышение доступности жилья населению Асиновского района и улучшение качества жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  1.2 | Наименование показателей цели муниципальной программы:  1. Годовой объем ввода жилья в Асиновском районе  2. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса | тыс. м2  тыс. м2 | 3,9  2,0 | 8,91  6,46 | 151,5  323,0 | Введены два многоквартирных жилых дома общей площадью 3,08 тыс. м2 (эконом класс), остальной объем ИЖС (в т..ч. эконом класса) |  |
| 2 | Подпрограмма 1:  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район». | тыс. руб. | 500,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Обеспеченность населения Асиновского района жильем | кв. м /чел | 30,3 | 31,08 | 102,6 |  |  |
| 2.2  2.3 | Задача подпрограммы:  1. Содействие подведению инженерных коммуникаций к вновь построенным или строящимся индивидуальным жилым домам на территории Асиновского района.  2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях муниципального образования «Асиновский район» Томской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1  2.3.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  1 Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате субсидирования на возмещение затрат по подведению холодного водоснабжения от централизованного источника.  2. Количество построенных и запроектированных в рамках муниципальной программы объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях. | чел.  ед. | 1  1 | 0  0 | -1  -1 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2:  Совершенствование территориального планирования Асиновского района Томской области | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Совершенствование территориального планирования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Количество документации, направленной на реализацию и совершенствование документов территориального планирования | ед./год | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2  3.3  3.4 | Задача подпрограммы:  1. Установление границ населенных пунктов поселений Асиновского района  2. Установление границ территориальных зон поселений Асиновского района  3. Установление границ зон с особыми условиями использования территории поселений Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1  3.3.1  3.4.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  1. Количество документации по координатному описанию границ населенных пунктов  2. Количество документации по координатному описанию границ территориальных  3. Количество комплектов документации по координатному описанию границ зон особыми условиями использования территории ед/год | ед./год  ед./год  ед./год | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе:  Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской | 1000000000 | Администрация Асиновского района | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 0 |
| Подпрограмма 1:  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» | 1010000000 | Администрация Асиновского района | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 0 |
| Основное мероприятие:  1.1. Поддержка граждан, осуществляющих жилищное строительство, по субсидированию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам  1.1. Поддержка граждан, осуществляющих жилищное строительство, в форме возмещения затрат произведенных расходов | 1010100000  1010100000 | Администрация Асиновского района  Администрация Асиновского района | -  500,0 | 500,0  - | -  200,0 | -  0 |
| Основное мероприятие:  1.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях малоэтажного жилья | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2:  [Совершенствование территориального планирования Асиновского района](consultantplus://offline/ref=01F89A34BE08531F94DBA846B3A702FD785DFA4E5DC23B6B5F07FF489F3D1229B4A99B318FD696ED512301GE4DH) | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  2.1. Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  2.2. Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ территориальных зон Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  2.3. Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ зон с особыми условиями использования территории поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта Администрации С.В. Прохоренко

Асиновского района

Главный специалист по градостроительной деятельности О.П. Анисимова

отдела ЖКХ, строительства и транспорта Администрации

Асиновского района