Отчет о реализации муниципальной программы (за 2018 год)

Наименование МП «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской области»

Ответственный исполнитель:Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%)  (факт-план) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:  Повышение доступности жилья населению Асиновского района и улучшение качества жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  1.2 | Наименование показателей цели муниципальной программы:  1. Годовой объем ввода жилья в Асиновском районе  2. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса | тыс. м2  тыс. м2 | 3,0  2,0 | 4,4  3,7 | 147  185 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1:  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район». | тыс. руб. | 100.0 | 0,0 | -100.0 | Отсутствие финансирования |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» Томской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Обеспеченность населения Асиновского района жильем | кв.м /чел | 31,0 | 31,4 | 101,3% |  |  |
| 2.2  2.3 | Задача подпрограммы:  1. Содействие подведению инженерных коммуникаций к вновь построенным или строящимся индивидуальным жилым домам на территории Асиновского района.  2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях муниципального образования «Асиновский район» Томской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1  2.3.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  1. Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате субсидирования на возмещение затрат по подведению холодного водоснабжения от централизованного источника.  2. Количество построенных и запроектированных в рамках муниципальной программы объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях. | чел.  ед. | 5  0 | 0  0 | -5  - | Отсутствие финансирования, обращений граждан |  |
| 2.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:  Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате субсидирования на возмещение затрат по подведению холодного водоснабжения. | чел.. | 5 | 0 | - | Отсутствие финансирования, обращений граждан |  |
| 2.2.1.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1  Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате субсидирования на возмещение затрат по подведению холодного водоснабжения, чел. | чел. | 5 | 0 | - | Отсутствие финансирования, обращений граждан |  |
| 2.3.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2:  Количество запроектированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3.1.1.1 | Наименование показателей мероприятий 1, 3  Количество запроектированных объектов инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3.1.1.2 | Наименование показателей мероприятий 2,4,5,6,7,8:  Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2:  Совершенствование территориального планирования Асиновского района Томской области | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | - | . |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Совершенствование территориального планирования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Количество документации, направленной на реализацию и совершенствование документов территориального планирования | ед./год | 2 | 2 | - |  |  |
| 3.2  3.3  3.4    3.5 | Задача подпрограммы:  Реализация документов территориального планирования Асиновского района района  Установление границ территориальных зон поселений Асиновского района  Установление границ зон с особыми условиями использования территории поселений Асиновского района  Установление границ населенных пунктов Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1  3.3.1  3.4.1  3.5.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Количество утвержденных документов по планировке территории  Количество документации по координатному описанию границ территориальных зон.  Количество комплектов документации по координатному описанию границ зон особыми условиями использования территории.  Количество документации по координатному описанию границ населенных пунктов | ед./год  ед./год  ед./год  ед./год | 2  0  0  0 | 2  0  0  1 | -  -  -  - | . |  |
| 3.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1  Топографический план | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1  Топографический план | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.1.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2:  Проект планировки и межевания населенного пункта | Ед. | 0 | 1 | - |  |  |
| 3.2.1.2.1 | Наименование показателей мероприятия 1:  Проект планировки и межевания населенного пункта | Ед. | 0 | 1 | - |  |  |
| 3.2.1.3 | Наименование показателей основного мероприятия 3:  Проект изменений Генерального плана Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области | Ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 3.2.1.3.1 | Наименование показателей мероприятия 1,2  Проект изменений Генерального плана Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области | Ед. | 1 | 1 | - |  |  |
| 3.3.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2:  Карта (план). | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.3.1.1.1. | Наименование показателей о  мероприятия 1:  Карта (план). | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.4.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 3:  Карта (план). | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.4.1.1.1. | Наименование показателей  мероприятия 1:  Карта (план). | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.5.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1  Количество населенных пунктов с установленными границами (координатное описание границ 40 населенных пунктов ии по координатному описанию границ населенных пунктов | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 3.5.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1:  Количество населенных пунктов с установленными границами (координатное описание границ 40 населенных пунктов | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе  Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской области | 1000000000 | Администрация Асиновского района | 600 | 100 | 500 | 500 |
| Подпрограмма 1:  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» | 1010000000 | Администрация Асиновского района | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  1. 1 Поддержка граждан, осуществляющих жилищное строительство, в форме возмещения затрат произведенных расходов | 1010100000 | Администрация Асиновского района | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Мероприятие  1.1.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат на подведение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения  (В бюджете- «Предоставление социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения») | 1010101000 | Администрация Асиновского района | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие  1.2.Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях малоэтажного жилья | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Мероприятие.  Проектирование сети электроснабжения микрорайона "Комсомольский" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Мероприятие  Строительство сети электроснабжения микрорайона "Комсомольский" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Мероприятие  Проектирование сети водоснабжения микрорайона "Комсомольский" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 Мероприятие  Строительство сети водоснабжения микрорайона "Комсомольский" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 Мероприятие  Строительство сети электроснабжения микрорайона "Западная площадка" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 Мероприятие  Строительство сети электроснабжения микрорайона "Южная площадка" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 Мероприятие  Проектирование автомобильных дорог микрорайона "Западная площадка" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 Мероприятие  Проектирование автомобильных дорог микрорайона "Южная площадка" | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2:  [Совершенствование территориального планирования Асиновского района](consultantplus://offline/ref=01F89A34BE08531F94DBA846B3A702FD785DFA4E5DC23B6B5F07FF489F3D1229B4A99B318FD696ED512301GE4DH) Томской области | - | Администрация Асиновского района | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 1.1 Основное  мероприятие 1;  Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Мероприятие 1:  Подготовка цифрового топографического плана г. Асино | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Основное мероприятие 2;  Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Мероприятие 1  Подготовка документации по планировке и межеванию территории г. Асино | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Основное мероприятие 3:  Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Асиновского района Томской области | 1020300000 | Администрация Асиновского района | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 1.3.1 Мероприятие 1:  Подготовка проектов изменений в Генеральный план Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области | 10203S0910 | Администрация Асиновского района | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 1.3.2 Мероприятие 2:  Подготовка проектов изменений в Генеральные планы, Правила землепользования и застройки | 1020340910 | Администрация Асиновского района | 475 | 0 | 475 | 475 |
| 2.1 Основное мероприятие 2:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ территориальных зон поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Мероприятие1:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ территориальных зон поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Основное мероприятие 3:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ зон с особыми условиями использования территорий поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 Мероприятие 1:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ зон с особыми условиями использования территорий поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Основное мероприятие 4:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 Мероприятие 1:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации С.В. Прохоренко

Асиновского района

Главный специалист по градостроительной деятельности О.П. Анисимова

отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации

Асиновского района