Отчет о реализации муниципальной программы (за 2018 год)

Наименование МП ««Формирование комфортной среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%)(факт-план) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:Повышение качества и комфорта среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | Наименование показателей цели муниципальной программы:Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийДоля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | %% | 100100 | 100100 | -- | Благоустроены две дворовые территории из 2 запланированныхБлагоустроены две общественные из 2 запланированных |  |
| 2 | Подпрограмма 1:Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» | тыс. руб. | 6632,606 | 6940,463 | 307,857 | Увеличено софинансирование из средств местного бюджета |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район»  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновский район» | ед | 4 | 4 | - |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы:Формирование комфортной городской среды на территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:Доля выполненных мероприятий по капитальному и текущему ремонту элементов благоустройства от запланированного количества, % | % | 100 | 100 | - |  |  |
| 2.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 100% |  |  |
| 2.2.1.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 100% |  |  |
| 2.2.1.1.2.1 | Наименование показателей мероприятия 2Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2:Количество благоустроенных общественных территорий  | Ед. | 2 | 2 | 100% |  |  |
| 2.3.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | - |  |  |
| 2.3.1.1.2 | Наименование показателей мероприятий 2,3Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | - |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программеФормирование комфортной среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2018-2022 годы» | 1300000000 | Администрация Асиновского района | 6632,606 | 0 | 6940,463 | 6903,049 |
| Подпрограмма 1:Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» | 13100000000 | Администрация Асиновского района | 6632,606 | 0 | 6940,463 | 6903,049 |
| 1.1 Основное мероприятие 1:Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновский район»  | 1310100000  | Администрация Асиновского района | 3350,943 | 0 | 2818,615 | 2818,615 |
| 1.1.1 Мероприятие.1:«Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», благоустройство дворовых территорий, в том числе: | 13101L5550 | Администрация Асиновского района | 3350,943 | 0 | 2818,615 | 2818,615 |
| 1) им. Ивана Черных, 18 (2 этап) | 13101L5550 | Администрация Асиновского района | 1388,251 |  | 1076,488 | 1076,488 |
| 2) Транспортная, 1 (2 этап) | 13101L5550 | Администрация Асиновского района | 1962,692 | 1742,127 | 1742,127 |
| 1.1.2 Мероприятие 2: Благоустройство дворовых территорий с. Ново-Кусково | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Основное мероприятие.2:Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновский район» | 1310200000 | Администрация Асиновского района | 3281,663 | 0 | 4121,848 | 4084,434 |
| 1.2.1 Мероприятие.1: «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе: | 13102L5550 | Администрация Асиновского района | 3281,663 | 0 | 4121,848 | 4084,434 |
| - привокзальная площадь и «Братская могила партизан, подпольщиков и жертв Колчаковского террора, погибшим в 1919 году» расположенная на Площади привокзальной | 13102L5550 | Администрация Асиновского района | 3281,663 | 0 | 1620,165 | 1582,938 |
| - детская площадка на ул. Советской, г. Асино | 13102L5550 | Администрация Асиновского района | 2501,683 | 2501,496 |
| 1.2.2 Мероприятие.2: «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды с. Ново-Кусково | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Мероприятие.3: «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды с. Батурино | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации С.В. Прохоренко

Асиновского района

Главный специалист по градостроительной деятельности О.П. Анисимова

отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации

Асиновского района