Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы (за 2016 год)

Наименование МП: «Развитие транспортной системы в Асиновском районе на 2016-2021 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:  «Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Асиновского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы:  1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  2. Пассажирооборот транспорта общего пользования | км.  млн. пасс.- км. | 156,144  1,571 | 156,144  1,7742 | 0,0  +12,93 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1:  "Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | тыс. руб. | 2 400,0 | 2 351,0 | -2,04 |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Рост транзитного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Перевезено пассажиров транспортом общего пользования | млн. чел. | 0,0279 | 0,0537 | +92,5 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы:  Развитие муниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Количество рейсов | ед. в год | 2 247 | 5 948 | +164,71 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2:  "Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района" | тыс. руб. | 47 583,1 | 47 341,4 | -0,51 |  |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 0,3 | 5,6 | 1 766,7 | Увеличение прироста протяженности автомобильных дорог обусловлено проведением ремонта (выделение субсидии из ОБ) |  |
| 3.2 | Задача подпрограммы:  1. Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования.  2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Асиновского района. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 19,9 | 24,9 | 25,1 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, строительства

и транспорта администрации Асиновского района С.В. Прохоренко

Исполнитель: Л.А. Зухайраева

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе:  «Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Асиновского района» | 0700000000 | Администрация Асиновского района | 11 152,0 | 6 690,0 | 10 975,8 | 10 926,8 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 38 831,1 | 10 810,0 | 38 831,1 | 38 765,6 |
| Подпрограмма 1:  "Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | 0710000000 | Администрация Асиновского района | 2 400,0 | 2 500,0 | 2 400,0 | 2 351,0 |
| Основное мероприятие:  Мероприятие 1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Асиновского района | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 2 400,0 | 2 500,0 | 2 400,0 | 2 351,0 |
| Подпрограмма 2:  "Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района" | 0720000000 | Администрация Асиновского района | 8 752,0 | 4 190,0 | 8 575,8 | 8 575,8 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 38 831,1 | 10 810,0 | 38 831,1 | 38 765,6 |
| Основное мероприятие Мероприятие 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |  | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района, в том числе ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов | 0720300000 | Администрация Асиновского района | 8 752,0 | 4 190,0 | 8 575,8 | 8 575,8 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 38 831,1 | 10 810,0 | 38 831,1 | 38 765,6 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства

и транспорта администрации Асиновского района С.В. Прохоренко

Исполнитель: Л.А. Зухайраева