Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы (за 2018 год)

Наименование МП: «Развитие транспортной системы в Асиновском районе на 2016-2021 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:«Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Асиновского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы:1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием2. Пассажирооборот транспорта общего пользования | км.млн. пасс.- км. | 156,1441,940 | 156,1442,230 | 0,0+14,95 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1:"Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | тыс. руб. | 2 500,0 | 2 500 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Рост транзитного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Перевезено пассажиров транспортом общего пользования | млн. чел. | 0,060 | 0,070 | +16,67 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы:Развитие муниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:Количество рейсов | ед. в год | 5 881 | 5 888 | +0,11 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1Наименование показателей основного мероприятия 1:Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2:Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | шт. | 9 | 9 | 0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2:"Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района" | тыс. руб. | 49 623,8 | 49 375,86 | -0, 50 |  |  |
| 4.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 2,12 | 1,9 | -8,5 |  |  |
| 4.2 | Задача подпрограммы:1. Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Асиновского района. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20,5 | 28,9 | +40,98 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 2Наименование показателей основного мероприятия 1:Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Наименование показателей мероприятия 1:Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2:Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | % | 20,5 | 28,9 | +40,98 |  |  |
| 5.3 | Наименование показателей мероприятия 2:Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов. | км. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов. | км. | 6,6 | 7,8 | +18,18 |  |  |
| 5.3.2 | Мероприятие 3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | км. | 6,6 | 29,7 | +350 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, строительства

и транспорта администрации Асиновского района С.В. Прохоренко

Исполнитель: Е.В. Тихонова

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: | 0700000000 | Администрация Асиновского района | 8 937,6 | 5 500,0 | 8 937,6 | 8 937,63 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 43 186,2 | 10 867 ,3 | 43 186,2 | 42 938,23 |
| Подпрограмма 1:"Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | 0710000000 | Администрация Асиновского района | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500 |
| Основное мероприятие 1.1 Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1:Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500 |
| Мероприятие 2.1.1 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500 |
| Подпрограмма 2:"Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района" | 0720000000 | Администрация Асиновского района | 6 437,6 | 3000,0 | 6 437,6 | 6 437,63 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 43 186,2 | 10 867,3 | 43 186,2 | 42 938,23 |
| Основное мероприятие 1.1:Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1:Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720300000 | Администрация Асиновского района | 6 437,6 | 3 000,0 | 6 437,6 | 6 437,63 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 43 186,2 | 10 867,3 | 43 186,2 | 42 938,23 |
| Мероприятие 2.1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов. |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов. |  | Администрация Асиновского района | 1 246,6 | 0 | 1 246,6 | 1 246,6 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 34 089,4 | 0 | 34 089,4 | 33 841,4 |
| **Мероприятие** 2.1.3. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов(обеспечение софинансирования) |  | Администрация Асиновского района | 65,6 | 0 | 65,6 | 65,6 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 1 884 | 0 | 1 884 | 1 884 |
| Мероприятие 2.1.4Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720300000 | Администрация Асиновского района | 5 125,5 | 3 000,0 | 5 125,4 | 5 125,5 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 7 212,8 | 10 867,3 | 7 212,8  | 7 212,8 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства

и транспорта администрации Асиновского района С.В. Прохоренко

Исполнитель: Е.В. Тихонова