Отчет о реализации муниципальной программы (за 2020 год)

Наименование МП «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской области»

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%)  (факт-план) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:  Повышение доступности жилья населению Асиновского района и улучшение качества жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  1.2 | Наименование показателей цели муниципальной программы:  1. Годовой объем ввода жилья в Асиновском районе  2. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса | тыс. м2  тыс. м2 | 3,0  2,0 | 6,5  5,6 | 216%  280% |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1:  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» Томской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Обеспеченность населения Асиновского района жильем | кв.м /чел | 32,1 | 32,7 | 101,9% |  |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1:  Содействие подведению инженерных коммуникаций к вновь построенным или строящимся индивидуальным жилым домам на территории Асиновского района. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи 1 подпрограммы 1:  Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате предоставления социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения | чел. | 5 | 0 | - 5 | Отсутствие обращений граждан |  |
| 2.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:  Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате предоставления социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения | чел. | 5 | 0 | - 5 | Отсутствие обращений граждан |  |
| 2.2.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1  Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате предоставления социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения (чел.) | чел. | 5 | 0 | - 5 | Отсутствие обращений граждан |  |
| 2.3 | Задача 2 подпрограммы 1:  Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях муниципального образования «Асиновский район» Томской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наименование показателей задачи 2 подпрограммы 1:  Количество построенных и запроектированных в рамках муниципальной программы объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях | чел. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2:  Количество запроектированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2:  Совершенствование территориального планирования Асиновского района Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):  Совершенствование территориального планирования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):  Количество документации, направленной на реализацию и совершенствование документов территориального планирования | ед./год | 7 | 0 | -7 | Отсутствие финансовых средств |  |
| 3.2 | Задача 1 подпрограммы 2:  Реализация документов территориального планирования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Количество утвержденных документов по планировке территории | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1  Топографический план | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.1.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2  Проект планировки и межевания территории населенного пункта | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.1.3 | Наименование показателей основного мероприятия 3  Проект изменений Генерального плана Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3.2.1.3.2 | Наименование показателей мероприятия 2  Проекты изменений в генеральные планы сельских поселений Асиновского района Томской области | ед. | 7 | 0 | -7 |  |  |
| 3.3 | Задача 2 подпрограммы 2:  Установление границ территориальных зон поселений Асиновского. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Количество документации по координатному описанию границ территориальных зон. | ед./год | 7 | 0 | -7 | . |  |
| 3.3.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:  Карта-план | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.4 | Задача 3 подпрограммы 2  Установление границ зон с особыми условиями использования территории поселений Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:  Количество комплектов документации по координатному описанию границ зон с особыми условиями использования территории | ед./год | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:  Карта-план | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.5 | Задача 4 подпрограммы 2  Установление границ населенных пунктов поселений Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Наименование показателей задачи 4 подпрограммы 2:  Количество документации по координатному описанию границ населенных пунктов  ед/год. | ед/год. | 7 | 0 | -7 |  |  |
| 3.5.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1:  Количество населенных пунктов с установленными границами (координатное описание границ 40 населенных пунктов) | ед. | 0 | 0 | - |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе  Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Асиновского района Томской области | 1000000000 | Администрация Асиновского района | 5125,0 | 5125,0 | 2950,0 | 0 |
| Подпрограмма 1:  Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Асиновский район» Томской области | 1010000000 | Администрация Асиновского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1:  Поддержка граждан, осуществляющих жилищное строительство, в форме возмещения затрат произведенных расходов | 1010100000 | Администрация Асиновского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 1.1.1 Мероприятие  Предоставление социальной поддержки на возмещение затрат на подключение вновь построенного или строящегося индивидуального жилого дома к централизованному источнику холодного водоснабжения | 1010101000 | Администрация Асиновского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1  Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях малоэтажного жилья | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2:  [Совершенствование территориального планирования Асиновского района](consultantplus://offline/ref=01F89A34BE08531F94DBA846B3A702FD785DFA4E5DC23B6B5F07FF489F3D1229B4A99B318FD696ED512301GE4DH) Томской области | - | Администрация Асиновского района | 5025,0 | 5025,0 | 2850,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1  Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2:  Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3:  Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Асиновского района Томской области | - | Администрация Асиновского района | 5025,0 | 5025,0 | 2850,0 | 0 |
| Мероприятие 2.3.2:  Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований Томской области с координатным описанием границ территориальных зон | - | Администрация Асиновского района | 5025,0 | 5025,0 | 2850,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ территориальных зон поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ зон с особыми условиями использования территорий поселений Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.6:  Организация проведения землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Асиновского района | - | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации С.В. Прохоренко

Асиновского района

Главный специалист по градостроительной деятельности О.П. Анисимова

отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации

Асиновского района